TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

#### B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

Część I: Spis zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **1 438 732 963** | **1 277 566 639,86** | **88,8** |
| **020** |  | **Leśnictwo** |  |  |  | **4 098 938** | **3 524 030,96** | **86,0** |
|  | **02001** | **Gospodarka leśna** |  |  |  | **4 098 938** | **3 524 030,96** | **86,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa | Lasy Miejskie - Warszawa | 2021 | 2022 | 472 349 | 472 348,42 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2019 | 2023 | 1 715 116 | 1 356 914,36 | 79,1 |
|  |  | Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 1 220 737 | 1 018 572,41 | 83,4 |
|  |  | Modernizacja budynku Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Korkowej 170A wraz z modernizacją linii elektroenergetycznej | Lasy Miejskie - Warszawa | 2022 | 2023 | 380 736 | 374 578,27 | 98,4 |
|  |  | Realizacja instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Rydzowej 1a | Lasy Miejskie - Warszawa | 2022 | 2022 | 250 000 | 241 629,50 | 96,7 |
|  |  | Budowa mostka nad kanałem Nowe Ujście przy ul. Lucerny | Lasy Miejskie - Warszawa | 2022 | 2023 | 60 000 | 59 988,00 | 100,0 |
| **500** |  | **Handel** |  |  |  | **72 201** | **72 201,00** | **100,0** |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **72 201** | **72 201,00** | **100,0** |
|  |  | Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2017 | 2023 | 72 201 | 72 201,00 | 100,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **939 853 666** | **859 474 492,94** | **91,4** |
|  | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** |  |  |  | **611 148 373** | **571 295 757,56** | **93,5** |
|  |  | Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego | Zarząd Transportu Miejskiego | 2008 | 2023 | 8 951 158 | 7 009 009,61 | 78,3 |
|  |  | Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych | Zarząd Transportu Miejskiego | 2014 | 2023 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego | Zarząd Transportu Miejskiego | 2022 | 2022 | 110 000 | 91 785,85 | 83,4 |
|  |  | Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2023 | 493 174 | 493 174,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2024 | 57 368 | 35 719,33 | 62,3 |
|  |  | Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I | Zarząd Transportu Miejskiego | 2019 | 2023 | 3 036 870 | 3 036 870,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja I linii metra - etap I | Zarząd Transportu Miejskiego | 2021 | 2024 | 6 849 886 | 6 679 303,93 | 97,5 |
|  |  | Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej | Zarząd Transportu Miejskiego | 2021 | 2022 | 32 594 | 32 200,00 | 98,8 |
|  |  | Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze) | Zarząd Transportu Miejskiego | 2021 | 2026 | 6 826 869 | 4 688 400,00 | 68,7 |
|  |  | Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02 | Zarząd Transportu Miejskiego | 2021 | 2022 | 131 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Projekt i budowa II linii metra, w tym: |  |  |  | 584 634 454 | 549 229 294,84 | 93,9 |
|  |  | odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2007 | 2023 | 8 058 437 | 6 743 449,34 | 83,7 |
|  |  | odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2007 | 2023 | 2 460 940 | 619 501,89 | 25,2 |
|  |  | dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno") | Zarząd Transportu Miejskiego | 2015 | 2023 | 349 508 712 | 332 109 078,53 | 95,0 |
|  |  | kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2015 | 2023 | 212 154 555 | 203 886 646,08 | 96,1 |
|  |  | dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2017 | 2026 | 12 451 810 | 5 870 619,00 | 47,1 |
|  | **60011** | **Drogi publiczne krajowe** |  |  |  | **56 728** | **16 728,00** | **29,5** |
|  |  | Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego, w tym: |  |  |  | 56 728 | 16 728,00 | 29,5 |
|  |  | Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2022 | 56 728 | 16 728,00 | 29,5 |
|  | **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** |  |  |  | **63 997 946** | **62 834 322,53** | **98,2** |
|  |  | Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 14 760 | 14 760,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2016 | 2025 | 228 042 | 228 042,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym: |  |  |  | 51 003 568 | 49 899 946,18 | 97,8 |
|  |  | Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 108 463 | 8 462,40 | 7,8 |
|  |  | Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 50 895 105 | 49 891 483,78 | 98,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym: |  |  |  | 11 982 678 | 11 982 677,02 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2022 | 11 982 678 | 11 982 677,02 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2, w tym: |  |  |  | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2022 | 2022 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego, w tym: |  |  |  | 708 898 | 708 897,33 | 100,0 |
|  |  | Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2022 | 708 898 | 708 897,33 | 100,0 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **44 627 179** | **42 598 132,38** | **95,5** |
|  |  | Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2016 | 2024 | 138 375 | 138 375,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2024 | 1 050 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w tym: |  |  |  | 3 977 101 | 3 826 092,52 | 96,2 |
|  |  | Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 3 977 101 | 3 826 092,52 | 96,2 |
|  |  | Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym: |  |  |  | 39 331 741 | 38 504 403,71 | 97,9 |
|  |  | Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 39 199 233 | 38 371 895,81 | 97,9 |
|  |  | Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2025 | 132 508 | 132 507,90 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym: |  |  |  | 129 262 | 129 261,15 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 129 262 | 129 261,15 | 100,0 |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** |  |  |  | **126 784 690** | **102 163 299,38** | **80,6** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2023 | 3 262 269 | 2 931 416,52 | 89,9 |
|  |  | Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2016 | 2025 | 1 076 007 | 773 670,00 | 71,9 |
|  |  | Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2022 | 19 382 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2023 | 8 012 063 | 7 539 301,98 | 94,1 |
|  |  | Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2023 | 6 335 110 | 6 335 108,50 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Kondratowicza | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2023 | 30 201 992 | 27 766 420,90 | 91,9 |
|  |  | Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2023 | 71 000 | 70 602,00 | 99,4 |
|  |  | Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2023 | 640 830 | 640 830,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2023 | 487 080 | 487 080,00 | 100,0 |
|  |  | Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2024 | 2 060 611 | 2 049 991,80 | 99,5 |
|  |  | Przebudowa Ronda R. Dmowskiego | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2022 | 6 766 702 | 6 712 980,48 | 99,2 |
|  |  | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2024 | 2 108 890 | 2 102 536,07 | 99,7 |
|  |  | Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2023 | 56 820 | 56 819,85 | 100,0 |
|  |  | Budowa rond | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2023 | 1 006 205 | 932 744,44 | 92,7 |
|  |  | Bezpieczna szkoła | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2024 | 1 382 043 | 1 379 371,90 | 99,8 |
|  |  | Przebudowa Placu Pięciu Rogów | Zarząd Dróg Miejskich | 2018 | 2023 | 12 103 455 | 12 103 454,69 | 100,0 |
|  |  | Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek | Zarząd Dróg Miejskich | 2020 | 2022 | 649 438 | 649 437,04 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 2 101 906 | 2 050 636,21 | 97,6 |
|  |  | Chodnik przy Trakcie Lubelskim | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 491 516 | 491 515,43 | 100,0 |
|  |  | Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2023 | 1 577 920 | 1 577 917,36 | 100,0 |
|  |  | Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2023 | 214 020 | 214 020,00 | 100,0 |
|  |  | Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 32 225 | 31 734,00 | 98,5 |
|  |  | Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2024 | 1 039 834 | 689 283,92 | 66,3 |
|  |  | Przebudowa ul. Sokratesa | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 4 847 374 | 4 847 296,65 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2023 | 4 367 | 4 366,50 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2022 | 10 035 397 | 9 403 500,00 | 93,7 |
|  |  | Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popiela | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2022 | 2022 | 582 884 | 86 100,00 | 14,8 |
|  |  | Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Fieldorfa i Bora | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2022 | 2022 | 133 034 | 132 725,00 | 99,8 |
|  |  | Modlińska - budowa bezpiecznego chodnika oraz nasadzenia drzew | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 440 000 | 19 557,00 | 4,4 |
|  |  | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej) | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 322 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 210 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 1 125 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki) | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 702 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 229 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 72 000 | 25 000,00 | 34,7 |
|  |  | Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 288 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 154 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nowe drogi dla rowerów | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 4 491 800 | 924 079,25 | 20,6 |
|  |  | Wygodne drogi dla rowerów | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 4 015 000 | 2 825 586,18 | 70,4 |
|  |  | Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 1 547 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad bocznicą kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2023 | 4 190 281 | 2 489 136,68 | 59,4 |
|  |  | Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2024 | 368 016 | 368 016,00 | 100,0 |
|  |  | Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 293 800 | 277 030,88 | 94,3 |
|  |  | Przebudowa mostu w ciągu ul. Białołęckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2023 | 67 404 | 67 404,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ciągu ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2023 | 1 263 239 | 344 053,64 | 27,2 |
|  |  | Zaparkuj rower wygodnie i bezpiecznie na Mokotowie (wiaty i stojaki rowerowe) | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 322 568 | 322 567,50 | 100,0 |
|  |  | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2024 | 49 873 | 41 077,35 | 82,4 |
|  |  | Przebudowa ul. Marszałkowskiej na odc. ul. Królewska - al. Solidarności | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2023 | 218 079 | 218 079,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec, w tym: |  |  |  | 53 356 | 53 355,19 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2026 | 53 356 | 53 355,19 | 100,0 |
|  |  | Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym: |  |  |  | 9 061 000 | 2 127 495,47 | 23,5 |
|  |  | Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2029 | 9 061 000 | 2 127 495,47 | 23,5 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **23 447 048** | **20 712 579,05** | **88,3** |
|  |  | Przebudowa ul. Środkowej | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2024 | 181 578 | 175 403,40 | 96,6 |
|  |  | Przebudowa ul. Wolickiej | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2022 | 2022 | 1 000 000 | 578 445,48 | 57,8 |
|  |  | Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym: |  |  |  | 16 310 788 | 15 965 794,50 | 97,9 |
|  |  | Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 16 310 788 | 15 965 794,50 | 97,9 |
|  |  | Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym: |  |  |  | 5 954 682 | 3 992 935,67 | 67,1 |
|  |  | Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 5 954 682 | 3 992 935,67 | 67,1 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** |  |  |  | **550 000** | **353 379,91** | **64,3** |
|  |  | Budowa drogi łączącej Instytut Hematologii i Transfuzjologii z ul. I. Gandhi | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2022 | 2022 | 550 000 | 353 379,91 | 64,3 |
|  | **60019** | **Płatne parkowanie** |  |  |  | **424 220** | **416 531,08** | **98,2** |
|  |  | Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy | Zarząd Transportu Miejskiego | 2020 | 2024 | 424 220 | 416 531,08 | 98,2 |
|  | **60020** | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** |  |  |  | **4 169 882** | **2 755 034,12** | **66,1** |
|  |  | Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Zarząd Transportu Miejskiego | 2016 | 2024 | 3 060 545 | 1 729 387,33 | 56,5 |
|  |  | Zakup i montaż wiat przystankowych | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2022 | 575 515 | 575 091,00 | 99,9 |
|  |  | Stop smog! Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż najważniejszych dróg na Białołęce, stwórzmy zielone aorty dzielnicy | Zarząd Transportu Miejskiego | 2022 | 2022 | 497 217 | 414 055,79 | 83,3 |
|  |  | Zielone przystanki Metro Wilanowska | Zarząd Transportu Miejskiego | 2022 | 2022 | 36 605 | 36 500,00 | 99,7 |
|  | **60021** | **Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** |  |  |  | **14 100 863** | **13 486 959,33** | **95,6** |
|  |  | System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2015 | 2024 | 2 458 096 | 2 458 095,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2023 | 3 522 229 | 3 507 228,68 | 99,6 |
|  |  | EKO P+R Połczyńska | Zarząd Transportu Miejskiego | 2020 | 2024 | 283 932 | 198 400,60 | 69,9 |
|  |  | Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP" | Zarząd Transportu Miejskiego | 2020 | 2022 | 7 555 254 | 7 041 883,05 | 93,2 |
|  |  | Adaptacja parkingów P+R i obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego w obszarach zmian klimatycznych oraz zrównoważenia energetycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Zarząd Transportu Miejskiego | 2022 | 2025 | 281 352 | 281 352,00 | 100,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **50 546 737** | **42 841 769,60** | **84,8** |
|  |  | Budowa parkingów podziemnych - etap I | Zarząd Transportu Miejskiego | 2018 | 2022 | 647 276 | 647 275,00 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2022 | 2023 | 2 050 000 | 1 981 530,00 | 96,7 |
|  |  | Rozwój sieci tras rowerowych | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2023 | 8 885 141 | 7 429 860,30 | 83,6 |
|  |  | Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2023 | 2 897 239 | 2 589 307,00 | 89,4 |
|  |  | Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą | Zarząd Dróg Miejskich | 2017 | 2024 | 25 016 402 | 24 947 230,27 | 99,7 |
|  |  | Przebudowa Placu Trzech Krzyży | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2023 | 11 050 679 | 5 246 567,03 | 47,5 |
| **630** |  | **Turystyka** |  |  |  | **2 516 621** | **858 267,94** | **34,1** |
|  | **63001** | **Ośrodki informacji turystycznej** |  |  |  | **149 900** | **149 900,00** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Turystyki | Stołeczne Biuro Turystyki | 2022 | 2022 | 149 900 | 149 900,00 | 100,0 |
|  | **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** |  |  |  | **12 470** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja statku - holownika "Lubecki" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2009 | 2022 | 12 470 | 0,00 | 0,0 |
|  | **63095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 354 251** | **708 367,94** | **30,1** |
|  |  | Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny | Stołeczne Biuro Turystyki | 2021 | 2022 | 2 354 251 | 708 367,94 | 30,1 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **40 093 906** | **39 510 876,77** | **98,5** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **35 966 477** | **35 740 705,23** | **99,4** |
|  |  | Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy | Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa | 2018 | 2022 | 23 318 406 | 23 303 279,19 | 99,9 |
|  |  | Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2019 | 2022 | 6 335 917 | 6 335 192,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2017 | 2023 | 159 127 | 146 826,19 | 92,3 |
|  |  | Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2020 | 2023 | 1 126 797 | 1 126 796,16 | 100,0 |
|  |  | Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe | Biuro Infrastruktury | 2020 | 2024 | 682 530 | 646 804,11 | 94,8 |
|  |  | Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych | Zarząd Mienia Skarbu Państwa | 2020 | 2022 | 431 600 | 430 614,30 | 99,8 |
|  |  | Modernizacja systemu parkingowego na Placu Defilad 1 | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2022 | 2023 | 553 563 | 470 753,35 | 85,0 |
|  |  | Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym: |  |  |  | 508 600 | 508 600,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2004 | 2023 | 23 600 | 23 600,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2022 | 2026 | 485 000 | 485 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym: |  |  |  | 2 637 964 | 2 559 866,93 | 97,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2 | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2016 | 2025 | 2 637 964 | 2 559 866,93 | 97,0 |
|  |  | Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym: |  |  |  | 211 973 | 211 973,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze | Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego | 2019 | 2023 | 211 973 | 211 973,00 | 100,0 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **4 127 429** | **3 770 171,54** | **91,3** |
|  |  | Modernizacja budynków komunalnych | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2017 | 2023 | 4 040 558 | 3 739 101,66 | 92,5 |
|  |  | Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2017 | 2024 | 74 694 | 19 999,88 | 26,8 |
|  |  | Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2021 | 2025 | 12 177 | 11 070,00 | 90,9 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** |  |  |  | **7 264 563** | **5 676 639,22** | **78,1** |
|  | **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** |  |  |  | **2 234 577** | **2 139 250,57** | **95,7** |
|  |  | Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy | Biuro Geodezji i Katastru | 2011 | 2024 | 2 234 577 | 2 139 250,57 | 95,7 |
|  | **71035** | **Cmentarze** |  |  |  | **386 208** | **386 056,28** | **100,0** |
|  |  | Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym: |  |  |  | 386 208 | 386 056,28 | 100,0 |
|  |  | Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2023 | 386 208 | 386 056,28 | 100,0 |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **4 643 778** | **3 151 332,37** | **67,9** |
|  |  | Centrum Lokalne Modlińska 257 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2019 | 2023 | 3 316 600 | 3 151 332,37 | 95,0 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2018 | 2029 | 1 327 178 |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **26 493 684** | **17 781 841,22** | **67,1** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **26 436 684** | **17 724 841,22** | **67,0** |
|  |  | Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy | Biuro Geodezji i Katastru | 2004 | 2024 | 1 994 646 | 1 872 797,89 | 93,9 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy | Biuro Administracyjne | 2020 | 2022 | 174 626 | 163 633,84 | 93,7 |
|  |  | Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy | Biuro Administracyjne | 2011 | 2024 | 1 300 111 | 1 231 504,08 | 94,7 |
|  |  | Zakup urządzenia powielająco-drukującego | Biuro Organizacji Urzędu | 2022 | 2022 | 325 000 | 252 821,10 | 77,8 |
|  |  | Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym: |  |  |  | 3 352 318 | 2 880 721,21 | 85,9 |
|  |  | Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II | Biuro Cyfryzacji Miasta | 2017 | 2022 | 900 001 | 899 999,16 | 100,0 |
|  |  | Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III | Biuro Informatyki | 2022 | 2025 | 2 452 317 | 1 980 722,05 | 80,8 |
|  |  | Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego, w tym: |  |  |  | 253 381 | 52 639,31 | 20,8 |
|  |  | Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego - część I | Biuro Cyfryzacji Miasta | 2016 | 2022 | 52 640 | 52 639,31 | 100,0 |
|  |  | Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego - część II | Biuro Informatyki | 2022 | 2024 | 200 741 |  |  |
|  |  | Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym: |  |  |  | 3 475 877 | 344 835,00 | 9,9 |
|  |  | Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II | Biuro Informatyki | 2017 | 2022 | 3 475 877 | 344 835,00 | 9,9 |
|  |  | Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym: |  |  |  | 15 560 725 | 10 925 888,79 | 70,2 |
|  |  | Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część I | Miejskie Centrum Sieci i Danych | 2021 | 2022 | 2 319 558 | 2 319 557,81 | 100,0 |
|  |  | Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II | Biuro Informatyki | 2022 | 2022 | 13 241 167 | 8 606 330,98 | 65,0 |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **57 000** | **57 000,00** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja sieci teletechnicznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 i Bursie nr 5 przy ul. Zagójskiej 3 | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2022 | 2022 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Doposażenia budynków jednostek oświatowych w urządzenia kompensujące moc bierną | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2022 | 2023 | 7 000 | 7 000,00 | 100,0 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  |  |  | **3 253 681** | **3 219 322,89** | **98,9** |
|  | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** |  |  |  | **300 000** | **299 793,00** | **99,9** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy | 2022 | 2022 | 300 000 | 299 793,00 | 99,9 |
|  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** |  |  |  | **110 000** | **110 000,00** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych | Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2022 | 2022 | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej | Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2022 | 2022 | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
|  | **75416** | **Straż gminna (miejska)** |  |  |  | **1 157 710** | **1 156 708,69** | **99,9** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy | Straż Miejska m.st. Warszawy | 2021 | 2023 | 590 000 | 588 999,99 | 99,8 |
|  |  | Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy | Straż Miejska m.st. Warszawy | 2016 | 2023 | 339 438 | 339 436,95 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3 | Straż Miejska m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 228 272 | 228 271,75 | 100,0 |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 685 971** | **1 652 821,20** | **98,0** |
|  |  | Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy | Zakład Obsługi Systemu Monitoringu | 2011 | 2023 | 500 000 | 497 879,40 | 99,6 |
|  |  | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy | Zakład Obsługi Systemu Monitoringu | 2012 | 2023 | 350 000 | 343 047,00 | 98,0 |
|  |  | Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście | Biuro Informatyki | 2022 | 2023 | 626 071 | 603 347,30 | 96,4 |
|  |  | Wola - Koło, Urlychów, Odolany  monitoring | Zakład Obsługi Systemu Monitoringu | 2022 | 2022 | 60 000 | 59 962,50 | 99,9 |
|  |  | Bezpieczniej na Zatrasiu | Zakład Obsługi Systemu Monitoringu | 2022 | 2022 | 49 900 | 48 585,00 | 97,4 |
|  |  | Dotacja celowa dla Gminy Czeremcha na zakup samochodu do obsługi sytuacji kryzysowych | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2022 | 2022 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** |  |  |  | **17 677** |  |  |
|  | **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** |  |  |  | **17 677** |  |  |
|  |  | Rezerwa inwestycyjna | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2022 | 2022 | 17 677 |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **5 575 455** | **5 270 604,41** | **94,5** |
|  | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** |  |  |  | **5 425 130** | **5 120 296,40** | **94,4** |
|  |  | Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2023 | 5 425 130 | 5 120 296,40 | 94,4 |
|  | **80134** | **Szkoły zawodowe specjalne** |  |  |  | **134 125** | **134 108,01** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 134 125 | 134 108,01 | 100,0 |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** |  |  |  | **16 200** | **16 200,00** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt" przy ul. Zorzy 17 | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2022 | 2022 | 16 200 | 16 200,00 | 100,0 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** |  |  |  | **53 770 447** | **40 532 025,38** | **75,4** |
|  | **85111** | **Szpitale ogólne** |  |  |  | **44 221 647** | **31 046 842,04** | **70,2** |
|  |  | Budowa Szpitala Południowego | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2008 | 2024 | 12 733 130 | 2 928 471,50 | 23,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka" | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2022 | 2023 | 1 352 000 | 1 351 609,36 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2019 | 2023 | 14 595 680 | 14 585 835,77 | 99,9 |
|  |  | Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2022 | 2023 | 352 266 | 343 125,18 | 97,4 |
|  |  | Modernizacja Szpitala "Inflancka" | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2022 | 2023 | 374 950 | 374 950,00 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2022 | 2024 | 2 093 700 | 2 093 700,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2022 | 2023 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Ambulatoryjnej Stacji Dializ w Szpitalu Praskim | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2022 | 2023 | 330 000 | 277 419,73 | 84,1 |
|  |  | Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym: |  |  |  | 5 055 639 | 4 858 049,20 | 96,1 |
|  |  | Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2021 | 2023 | 5 055 639 | 4 858 049,20 | 96,1 |
|  |  | Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym: |  |  |  | 6 834 282 | 3 733 681,30 | 54,6 |
|  |  | Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 6 834 282 | 3 733 681,30 | 54,6 |
|  | **85117** | **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** |  |  |  | **2 000 000** | **2 000 000,00** | **100,0** |
|  |  | Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74 wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2022 | 2024 | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 100,0 |
|  | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** |  |  |  | **6 998 800** | **6 954 499,84** | **99,4** |
|  |  | Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2022 | 2022 | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81 | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2020 | 2023 | 3 500 000 | 3 500 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:ołęka, w tym: |  |  |  | 1 498 800 | 1 454 499,84 | 97,0 |
|  |  | Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I | Biuro Polityki Zdrowotnej | 2016 | 2022 | 1 498 800 | 1 454 499,84 | 97,0 |
|  | **85158** | **Izby wytrzeźwień** |  |  |  | **550 000** | **530 683,50** | **96,5** |
|  |  | Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych | Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych | 2022 | 2022 | 550 000 | 530 683,50 | 96,5 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **27 293 548** | **24 716 516,58** | **90,6** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **2 922 507** | **2 546 663,23** | **87,1** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej | Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta | 2022 | 2022 | 48 253 | 47 204,01 | 97,8 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej | Dom Pomocy Społecznej "Leśny" | 2022 | 2022 | 70 000 | 68 757,00 | 98,2 |
|  |  | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów  - etap II | Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami | 2015 | 2022 | 3 591 | 3 321,00 | 92,5 |
|  |  | Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" | 2021 | 2022 | 247 000 | 245 936,00 | 99,6 |
|  |  | Modernizacja budynku Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" | Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" | 2021 | 2023 | 56 000 | 55 547,50 | 99,2 |
|  |  | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" | Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" | 2022 | 2023 | 222 710 | 222 705,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej "Syrena" | Dom Pomocy Społecznej "Syrena" | 2022 | 2022 | 250 000 | 220 000,00 | 88,0 |
|  |  | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" | Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" | 2022 | 2022 | 350 000 | 175 198,02 | 50,1 |
|  |  | Modernizacja dachu pawilonów A i B Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" | 2022 | 2023 | 385 050 | 385 049,02 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej | Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska | 2022 | 2023 | 172 979 | 172 979,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Domu Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" | Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków | 2022 | 2022 | 159 779 | 131 760,00 | 82,5 |
|  |  | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej "Chemik" | Dom Pomocy Społecznej "Chemik" | 2022 | 2022 | 270 600 | 270 555,78 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Alzheimera | Centrum Alzheimera | 2022 | 2022 | 426 277 | 287 383,66 | 67,4 |
|  |  | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku i terenie Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" | Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami | 2022 | 2023 | 221 280 | 221 279,85 | 100,0 |
|  |  | Wymiana przyłącza centralnego ogrzewania wraz z zagospodarowaniem terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" | Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" | 2022 | 2023 | 16 458 | 16 457,40 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Centrum Alzheimera | Centrum Alzheimera | 2022 | 2022 | 22 530 | 22 529,99 | 100,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **381 037** | **381 036,07** | **100,0** |
|  |  | Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22 | Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" | 2020 | 2023 | 381 037 | 381 036,07 | 100,0 |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** |  |  |  | **52 200** | **52 200,00** | **100,0** |
|  |  | Przebudowa lokalu przy ul. Madalińskiego 45/47 na potrzeby Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej | Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 2022 | 2023 | 52 200 | 52 200,00 | 100,0 |
|  | **85218** | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** |  |  |  | **135 000** | **127 864,65** | **94,7** |
|  |  | Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych | Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie | 2022 | 2023 | 50 000 | 44 224,65 | 88,4 |
|  |  | Modernizacja urządzeń oraz sieci telekomunikacyjnej w budynku Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy al. Zjednoczenia 34 | Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie | 2022 | 2022 | 85 000 | 83 640,00 | 98,4 |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **23 802 804** | **21 608 752,63** | **90,8** |
|  |  | Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2016 | 2022 | 63 383 | 63 382,39 | 100,0 |
|  |  | Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2017 | 2023 | 1 851 418 | 1 851 417,16 | 100,0 |
|  |  | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2019 | 2024 | 7 088 372 | 6 813 587,42 | 96,1 |
|  |  | Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2024 | 170 091 | 170 090,01 | 100,0 |
|  |  | Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2021 | 2024 | 36 408 | 34 440,00 | 94,6 |
|  |  | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości przy ul. K. Wóycickiego 15 | Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa" | 2022 | 2022 | 300 000 | 240 573,92 | 80,2 |
|  |  | Modernizacja obiektów administrowanych przez Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa" | Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa" | 2022 | 2022 | 79 567 | 78 126,61 | 98,2 |
|  |  | Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym: |  |  |  | 14 213 565 | 12 357 135,12 | 86,9 |
|  |  | Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2023 | 14 213 565 | 12 357 135,12 | 86,9 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  |  |  | **21 459 174** | **13 384 573,07** | **62,4** |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **21 459 174** | **13 384 573,07** | **62,4** |
|  |  | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2016 | 2023 | 10 053 586 | 2 882 556,92 | 28,7 |
|  |  | ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny | Dom Pomocy Społecznej "Syrena" | 2019 | 2023 | 36 900 | 36 900,00 | 100,0 |
|  |  | ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka | Dom Pomocy Społecznej "Syrena" | 2019 | 2023 | 212 975 | 212 974,50 | 100,0 |
|  |  | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka | Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" | 2020 | 2023 | 7 478 478 | 6 577 824,15 | 88,0 |
|  |  | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - zakup sprzętu komputerowego | Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" | 2022 | 2022 | 3 677 235 | 3 674 317,50 | 99,9 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **1 395 121** | **1 388 721,46** | **99,5** |
|  | **85403** | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** |  |  |  | **124 766** | **124 765,05** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2025 | 124 766 | 124 765,05 | 100,0 |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** |  |  |  | **1 090 469** | **1 084 070,41** | **99,4** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1 | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2022 | 2022 | 217 969 | 217 969,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa zbiornika przeciwpożarowego na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2022 | 2022 | 750 000 | 745 380,00 | 99,4 |
|  |  | Budowa studni wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2022 | 2023 | 2 500 | 2 500,00 | 100,0 |
|  |  | Instalacja systemu zabezpieczeń technicznych ochrony budynku Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Jezuickiej 4 | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2022 | 2022 | 120 000 | 118 221,41 | 98,5 |
|  | **85421** | **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** |  |  |  | **179 886** | **179 886,00** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2024 | 176 136 | 176 136,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81 | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2022 | 2023 | 1 750 | 1 750,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26 | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2022 | 2023 | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **13 457 104** | **12 505 817,01** | **92,9** |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** |  |  |  | **1 591 894** | **1 362 161,30** | **85,6** |
|  |  | Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab" | Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" | 2019 | 2023 | 1 591 894 | 1 362 161,30 | 85,6 |
|  | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** |  |  |  | **187 132** | **175 053,60** | **93,5** |
|  |  | Modernizacja źródła ciepła w budynku Placówki Rodzinnej przy ul. Warzelniczej 23b | Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B | 2022 | 2022 | 187 132 | 175 053,60 | 93,5 |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **11 678 078** | **10 968 602,11** | **93,9** |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5 | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2019 | 2023 | 8 618 257 | 8 618 256,81 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2022 | 2023 | 3 059 821 | 2 350 345,30 | 76,8 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **123 219 565** | **91 774 112,95** | **74,5** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **297 166** | **293 817,05** | **98,9** |
|  |  | Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy | Biuro Infrastruktury | 2016 | 2023 | 129 026 | 129 025,57 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 168 140 | 164 791,48 | 98,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** |  |  |  | **545 000** | **540 372,26** | **99,2** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta | Zarząd Oczyszczania Miasta | 2022 | 2022 | 523 349 | 518 721,80 | 99,1 |
|  |  | Budowa Stacji Wczesnego Ostrzegania przed Gołoledzią na wiadukcie Al. Jerozolimskie nad ul. Włodarzewską | Zarząd Oczyszczania Miasta | 2022 | 2022 | 21 651 | 21 650,46 | 100,0 |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **1 177 537** | **1 080 586,74** | **91,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2022 | 2022 | 78 400 | 77 310,81 | 98,6 |
|  |  | Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2024 | 179 455 | 88 003,76 | 49,0 |
|  |  | Drzewa i zieleń urządzona na Woli | Lasy Miejskie - Warszawa | 2022 | 2022 | 840 000 | 835 590,92 | 99,5 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Racławickiej i ul. Balonowej | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2022 | 2022 | 79 682 | 79 681,25 | 100,0 |
|  | **90008** | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** |  |  |  | **6 376 254** | **3 567 731,90** | **56,0** |
|  |  | Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2023 | 6 376 254 | 3 567 731,90 | 56,0 |
|  | **90013** | **Schroniska dla zwierząt** |  |  |  | **1 662 445** | **1 600 945,00** | **96,3** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt | 2021 | 2022 | 246 255 | 246 255,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2023 | 1 151 000 | 1 151 000,00 | 100,0 |
|  |  | Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt | Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt | 2021 | 2022 | 214 000 | 152 500,00 | 71,3 |
|  |  | Budowa azylu dla bezdomnych kotów - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2024 | 51 190 | 51 190,00 | 100,0 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **7 445 361** | **6 923 158,99** | **93,0** |
|  |  | Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Zarząd Dróg Miejskich | 2016 | 2023 | 6 585 411 | 6 566 908,35 | 99,7 |
|  |  | Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni) | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 229 371 | 229 370,40 | 100,0 |
|  |  | Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 83 250 | 56 248,72 | 67,6 |
|  |  | Oświetlenie przejścia dla pieszych i przejścia pieszo-rowerowego przy skrzyżowaniu Klimczaka-Przyczółkowa | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 54 500 | 48 491,52 | 89,0 |
|  |  | Jaśniej na ul. Broniewskiego | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2022 | 292 829 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja oświetlenia w Parku Skaryszewskim | Zarząd Dróg Miejskich | 2022 | 2023 | 200 000 | 22 140,00 | 11,1 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **105 715 802** | **77 767 501,01** | **73,6** |
|  |  | Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2017 | 2022 | 2 126 410 | 2 126 409,10 | 100,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2016 | 2022 | 2 396 976 | 2 396 975,17 | 100,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2024 | 834 637 | 572 255,96 | 68,6 |
|  |  | Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2023 | 76 014 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja Parku Praskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2023 | 1 144 873 | 1 144 872,95 | 100,0 |
|  |  | Parki Linearne | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2024 | 161 857 | 39 360,00 | 24,3 |
|  |  | Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2024 | 637 454 | 633 152,08 | 99,3 |
|  |  | Zielone skwery - etap I | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2023 | 360 000 | 8 610,00 | 2,4 |
|  |  | Nowy park na Bemowie | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 221 575 | 221 574,99 | 100,0 |
|  |  | Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 78 951 | 78 871,91 | 99,9 |
|  |  | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest | Biuro Ochrony Środowiska | 2014 | 2024 | 5 166 959 | 2 646 221,68 | 51,2 |
|  |  | Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości | Biuro Ochrony Środowiska | 2013 | 2024 | 4 504 000 | 1 428 000,00 | 31,7 |
|  |  | Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2020 | 2023 | 4 600 943 | 3 568 854,07 | 77,6 |
|  |  | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2016 | 2023 | 2 407 234 | 2 407 233,00 | 100,0 |
|  |  | Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2017 | 2024 | 29 813 164 | 24 773 592,41 | 83,1 |
|  |  | Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2023 | 1 019 958 | 881 730,73 | 86,4 |
|  |  | Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2022 | 88 000 | 87 950,31 | 99,9 |
|  |  | Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2022 | 2 307 534 | 2 307 533,38 | 100,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2022 | 292 550 | 292 550,00 | 100,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park" | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2019 | 2022 | 94 510 | 94 510,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja kotłowni | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2019 | 2023 | 35 652 821 | 25 622 000,43 | 71,9 |
|  |  | Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych | Biuro Ochrony Środowiska | 2020 | 2024 | 3 450 965 | 703 748,84 | 20,4 |
|  |  | Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy! | Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej | 2020 | 2022 | 369 880 |  |  |
|  |  | Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2020 | 2023 | 130 058 | 130 057,11 | 100,0 |
|  |  | Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy | Biuro Ochrony Środowiska | 2022 | 2022 | 538 000 | 537 984,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa sieci publicznych toalet | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2023 | 614 934 | 614 934,00 | 100,0 |
|  |  | Toalety automatyczne w warszawskich parkach | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 1 013 834 | 974 250,26 | 96,1 |
|  |  | Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 87 796 | 87 795,69 | 100,0 |
|  |  | Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 40 000 | 39 999,60 | 100,0 |
|  |  | Sport i zabawa pod Siekierkowskim: Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2022 | 2022 | 622 904 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rekonstrukcja poidełka w Parku Żeromskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2022 | 2022 | 359 000 | 36 900,00 | 10,3 |
|  |  | Pocket Parki dla Warszawy | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2022 | 2022 | 960 000 | 771 567,60 | 80,4 |
|  |  | Kruszymy beton. Sadzimy zieleń! | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2022 | 2022 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Skwer Przyjazny Mieszkańcom przy Galerii Mokotów - zielone miejsce do odpoczynku, plac zabaw dla dzieci, siłownia, miejsce na spacer z psem - pomiędzy ulicami Wołoską i Marynarską, przy przystanku tramwajowym Rondo UE | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2022 | 2022 | 296 949 | 296 948,95 | 100,0 |
|  |  | Dzielnica Wisła, w tym: |  |  |  | 2 645 062 | 2 241 056,79 | 84,7 |
|  |  | Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2014 | 2024 | 2 612 897 | 2 211 961,81 | 84,7 |
|  |  | Budowa i modernizacja toalet miejskich | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2014 | 2023 | 32 165 | 29 094,98 | 90,5 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **131 662 620** | **125 625 431,31** | **95,4** |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** |  |  |  | **1 200 000** | **1 200 000,00** | **100,0** |
|  |  | Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy | Biuro Kultury | 2021 | 2023 | 1 200 000 | 1 200 000,00 | 100,0 |
|  | **92106** | **Teatry** |  |  |  | **7 460 977** | **6 956 017,58** | **93,2** |
|  |  | Budowa Teatru Rozmaitości | Biuro Kultury | 2017 | 2028 | 4 700 539 | 4 247 592,34 | 90,4 |
|  |  | Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż. | Biuro Kultury | 2021 | 2023 | 1 060 626 | 1 060 625,93 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer | Biuro Kultury | 2021 | 2023 | 75 128 | 75 127,01 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | Biuro Kultury | 2021 | 2022 | 274 951 | 274 571,03 | 99,9 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2024 | 353 555 | 352 400,29 | 99,7 |
|  |  | Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I | Biuro Kultury | 2021 | 2022 | 96 178 | 96 178,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku | Biuro Kultury | 2022 | 2022 | 300 000 | 296 617,21 | 98,9 |
|  |  | Dostosowanie budynku Teatru Ateneum do przepisów ppoż. i bhp | Biuro Kultury | 2022 | 2022 | 600 000 | 552 905,77 | 92,2 |
|  | **92108** | **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** |  |  |  | **1 600 000** | **1 411 254,09** | **88,2** |
|  |  | Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I | Biuro Kultury | 2015 | 2025 | 1 600 000 | 1 411 254,09 | 88,2 |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **5 235 250** | **5 235 250,00** | **100,0** |
|  |  | Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 5 235 250 | 5 235 250,00 | 100,0 |
|  | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** |  |  |  | **641 675** | **591 992,87** | **92,3** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy | Biuro Kultury | 2022 | 2023 | 90 372 | 90 371,79 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2020 | 2023 | 81 303 | 81 303,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy | Biuro Kultury | 2022 | 2026 | 120 000 | 80 628,00 | 67,2 |
|  |  | Poprawa dostępności architektonicznej Domu Spotkań z Historią | Biuro Kultury | 2022 | 2022 | 350 000 | 339 690,08 | 97,1 |
|  | **92118** | **Muzea** |  |  |  | **86 979 223** | **81 932 499,72** | **94,2** |
|  |  | Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej | Biuro Kultury | 2014 | 2024 | 86 313 710 | 81 562 665,59 | 94,5 |
|  |  | Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze | Biuro Kultury | 2018 | 2024 | 325 000 | 29 322,09 | 9,0 |
|  |  | Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich | Biuro Kultury | 2022 | 2023 | 18 000 | 18 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wyposażenie i realizacja wystawy w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy | Biuro Kultury | 2022 | 2023 | 322 513 | 322 512,04 | 100,0 |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  |  |  | **9 508 885** | **9 352 146,04** | **98,4** |
|  |  | Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II, w tym: |  |  |  | 9 336 985 | 9 189 647,04 | 98,4 |
|  |  | Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 1 | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 9 190 000 | 9 042 662,04 | 98,4 |
|  |  | Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 2 | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2022 | 2022 | 146 985 | 146 985,00 | 100,0 |
|  |  | Prace naprawcze i zabezpieczające podziemnej groty Elizeum - prace przygotowawcze | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 171 900 | 162 499,00 | 94,5 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **19 036 610** | **18 946 271,01** | **99,5** |
|  |  | Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2023 | 18 934 110 | 18 898 771,01 | 99,8 |
|  |  | Budowa pomnika Gabriela Narutowicza, w tym: |  |  |  | 102 500 | 47 500,00 | 46,3 |
|  |  | Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap I | Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków | 2020 | 2023 | 102 500 | 47 500,00 | 46,3 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** |  |  |  | **27 596 016** | **22 665 481,31** | **82,1** |
|  | **92504** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne** |  |  |  | **2 260 970** | **1 352 347,02** | **59,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego | Miejski Ogród Zoologiczny | 2022 | 2022 | 225 310 | 223 869,79 | 99,4 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego | Miejski Ogród Zoologiczny | 2022 | 2023 | 18 000 | 18 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2021 | 2023 | 1 901 960 | 994 777,23 | 52,3 |
|  |  | EKO wioska w Warszawskim ZOO - żyj długo, zdrowo i zgodnie z naturą | Miejski Ogród Zoologiczny | 2022 | 2022 | 115 700 | 115 700,00 | 100,0 |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **25 335 046** | **21 313 134,29** | **84,1** |
|  |  | Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2023 | 6 859 997 | 3 909 819,82 | 57,0 |
|  |  | Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2018 | 2023 | 17 243 349 | 16 175 089,47 | 93,8 |
|  |  | Alejki w Parku Skaryszewskim - kontynuacja- więcej zieleni i wygodna nawierzchnia | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2022 | 2022 | 831 700 | 829 225,00 | 99,7 |
|  |  | Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy | 2021 | 2022 | 400 000 | 399 000,00 | 99,8 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **9 638 976** | **9 585 683,44** | **99,4** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **8 995 976** | **8 955 709,76** | **99,6** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie | Park Kultury w Powsinie | 2022 | 2022 | 66 700 | 66 662,90 | 99,9 |
|  |  | Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2018 | 2024 | 2 890 500 | 2 890 500,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | 2020 | 2022 | 206 368 | 206 366,23 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym: |  |  |  | 5 193 428 | 5 193 426,89 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2 | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | 2018 | 2023 | 5 193 428 | 5 193 426,89 | 100,0 |
|  |  | Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym: |  |  |  | 55 350 | 55 350,00 | 100,0 |
|  |  | Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2 | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | 2018 | 2023 | 55 350 | 55 350,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym: |  |  |  | 129 434 | 128 643,72 | 99,4 |
|  |  | Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I | Park Kultury w Powsinie | 2017 | 2022 | 129 434 | 128 643,72 | 99,4 |
|  |  | Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym: |  |  |  | 454 196 | 414 760,02 | 91,3 |
|  |  | Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | 2018 | 2025 | 379 196 | 344 569,62 | 90,9 |
|  |  | Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | 2022 | 2024 | 75 000 | 70 190,40 | 93,6 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** |  |  |  | **643 000** | **629 973,68** | **98,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | 2022 | 2022 | 643 000 | 629 973,68 | 98,0 |

Część II: Spis zadań inwestycyjnych dzielnicowych

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **538 879 769** | **437 884 689,08** | **81,3** |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** |  |  |  | **1 094 164** | **1 088 502,08** | **99,5** |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** |  |  |  | **1 094 164** | **1 088 502,08** | **99,5** |
|  |  | Budowa studni oligoceńskiej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2017 | 2023 | 1 094 164 | 1 088 502,08 | 99,5 |
| **500** |  | **Handel** |  |  |  | **633 162** | **321 774,80** | **50,8** |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **633 162** | **321 774,80** | **50,8** |
|  |  | Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2024 | 78 401 | 78 400,20 | 100,0 |
|  |  | Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20 | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2022 | 84 761 | 84 628,59 | 99,8 |
|  |  | Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 470 000 | 158 746,01 | 33,8 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **94 332 280** | **77 675 942,47** | **82,3** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **7 403 028** | **5 210 888,07** | **70,4** |
|  |  | Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001 | 2022 | 1 358 072 | 98 258,86 | 7,2 |
|  |  | Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007 | 2022 | 15 587 | 10 200,00 | 65,4 |
|  |  | Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2023 | 5 414 360 | 4 603 822,69 | 85,0 |
|  |  | Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2023 | 380 341 | 378 221,35 | 99,4 |
|  |  | Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2022 | 170 963 | 59 727,37 | 34,9 |
|  |  | Przebudowa ul. Szyszkowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2024 | 63 705 | 60 657,80 | 95,2 |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** |  |  |  | **71 832** | **71 832,00** | **100,0** |
|  |  | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska | Dzielnica Wawer Urząd | 2016 | 2023 | 71 832 | 71 832,00 | 100,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **82 686 556** | **69 554 334,40** | **84,1** |
|  |  | Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema | Dzielnica Bemowo Urząd | 2006 | 2024 | 7 730 | 7 729,09 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2017 | 2022 | 864 884 | 864 883,02 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2023 | 2 207 560 | 2 015 820,00 | 91,3 |
|  |  | Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2023 | 804 895 | 804 895,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2022 | 275 489 | 275 488,35 | 100,0 |
|  |  | Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 93 380 | 93 360,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Siecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 249 036 | 249 035,85 | 100,0 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 1 000 | 800,00 | 80,0 |
|  |  | Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 6 405 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 815 800 | 815 800,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 265 800 | 265 800,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 459 107 | 457 512,51 | 99,7 |
|  |  | Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 14 240 | 14 239,90 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2023 | 5 420 737 | 5 420 736,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 3 278 735 | 3 278 734,10 | 100,0 |
|  |  | Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 70 554 | 60 024,00 | 85,1 |
|  |  | Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 278 484 | 204 427,18 | 73,4 |
|  |  | Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2022 | 61 296 | 58 997,86 | 96,3 |
|  |  | Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 226 995 | 202 631,64 | 89,3 |
|  |  | Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 31 929 | 8 560,00 | 26,8 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 81 024 | 81 023,50 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 70 984 | 36 392,00 | 51,3 |
|  |  | Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 162 699 | 162 698,80 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 197 026 | 197 026,00 | 100,0 |
|  |  | Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 4 075 | 3 075,00 | 75,5 |
|  |  | Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 1 230 | 1 230,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 3 019 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 1 324 614 | 1 323 308,10 | 99,9 |
|  |  | Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 600 | 600,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 900 | 900,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 700 | 600,00 | 85,7 |
|  |  | Wykup gruntów pod ul. Morelową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 452 283 | 452 281,34 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 101 z obrębu 4-17-09 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 3 560 | 3 336,14 | 93,7 |
|  |  | Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272 | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2023 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Doryckiej | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 92 127 | 92 127,00 | 100,0 |
|  |  | Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę drogi gminnej ul. Głowackiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2022 | 341 298 | 341 298,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Staffa | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 1 000 000 | 984 000,00 | 98,4 |
|  |  | Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę odcinków dróg gminnych 4 KD-L i 16 KD-L- rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2022 | 115 576 | 17 721,00 | 15,3 |
|  |  | Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 1 834 260 | 1 132 850,15 | 61,8 |
|  |  | Przebudowa ul. Goraszewskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2022 | 1 658 434 | 1 654 433,30 | 99,8 |
|  |  | Przebudowa ul. Jadźwingów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2023 | 239 850 | 239 850,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2023 | 34 994 | 34 993,50 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 246 | 246,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2022 | 48 511 | 48 510,36 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 50 339 | 50 339,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 123 | 123,00 | 100,0 |
|  |  | Poprawa układu drogowego | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 2 189 742 | 2 189 741,16 | 100,0 |
|  |  | Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 63 501 | 63 500,27 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 246 | 184,50 | 75,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 246 | 246,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Spartańskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 79 000 | 79 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową | Dzielnica Ochota Urząd | 2017 | 2023 | 7 440 | 738,57 | 9,9 |
|  |  | Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem | Dzielnica Ochota Urząd | 2013 | 2023 | 355 | 354,46 | 99,8 |
|  |  | Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem | Dzielnica Ochota Urząd | 2016 | 2022 | 4 176 764 | 4 176 763,32 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej | Dzielnica Ochota Urząd | 2018 | 2023 | 6 420 251 | 5 372 365,40 | 83,7 |
|  |  | Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów | Dzielnica Ochota Urząd | 2019 | 2022 | 270 894 | 270 894,00 | 100,0 |
|  |  | Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2019 | 2022 | 79 000 | 8 400,00 | 10,6 |
|  |  | Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2022 | 203 049 | 200 000,00 | 98,5 |
|  |  | Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 895 550 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nowe drogi dla rowerów | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 1 117 739 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja dróg gminnych | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2023 | 3 600 000 | 3 599 997,43 | 100,0 |
|  |  | Budowa ulicy Kamionkowskiej na terenie dawnych zakładów PZO - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 123 | 123,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Głuchej na odcinku przyległym do nieruchomości inwestora - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 123 | 123,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Żupniczej w rejonie skrzyżowania z ulicą Podskarbińską - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 123 | 123,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Omulewskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Grochowską - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 123 | 123,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2023 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Kołodziejskiej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2024 | 384 324 | 164 942,50 | 42,9 |
|  |  | Budowa ul. Sztukatorskiej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2022 | 263 500 | 263 499,90 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Kaletniczej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2022 | 338 657 | 338 656,31 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Pastuszków | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2024 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2023 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe | Dzielnica Rembertów Urząd | 2019 | 2024 | 2 288 082 | 700 368,00 | 30,6 |
|  |  | Budowa odwodnienia ulic gminnych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2023 | 330 000 | 329 999,44 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 210 580 | 210 579,40 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Grawerskiej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2022 | 1 027 050 | 1 027 050,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Codziennej | Dzielnica Targówek Urząd | 1999 | 2023 | 10 000 | 4 637,84 | 46,4 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2023 | 678 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2023 | 3 690 | 1 195,00 | 32,4 |
|  |  | Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2022 | 85 123 | 46 577,00 | 54,7 |
|  |  | Budowa ul. Miedzianogórskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2022 | 132 308 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 69 300 | 69 299,65 | 100,0 |
|  |  | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice | Dzielnica Ursus Urząd | 2016 | 2024 | 209 469 | 209 469,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2022 | 583 369 | 563 285,38 | 96,6 |
|  |  | Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2022 | 45 444 | 45 444,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2023 | 73 416 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014 | 2022 | 44 768 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2022 | 140 000 | 140 000,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 5 853 | 534,98 | 9,1 |
|  |  | Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 123 272 | 36 564,56 | 29,7 |
|  |  | Budowa ul. Krzesanego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 100 546 | 16 605,00 | 16,5 |
|  |  | Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 1 770 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 160 995 | 160 995,00 | 100,0 |
|  |  | Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 65 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2024 | 1 138 494 | 38 579,00 | 3,4 |
|  |  | Zieleń zamiast betonu | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 520 504 | 520 504,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 763 423 | 590 026,01 | 77,3 |
|  |  | Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2022 | 3 876 408 | 3 152 787,60 | 81,3 |
|  |  | Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2023 | 500 608 | 40 590,00 | 8,1 |
|  |  | Budowa ul. Celulozy | Dzielnica Wawer Urząd | 2019 | 2023 | 298 890 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2022 | 3 013 882 | 2 717 420,77 | 90,2 |
|  |  | Zagospodarowanie terenów przy drogach | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2023 | 500 000 | 478 492,00 | 95,7 |
|  |  | Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2023 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagóździańskiego | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2023 | 228 780 | 228 780,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Chodzieskiej | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2023 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2024 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017 | 2023 | 3 699 969 | 3 697 688,93 | 99,9 |
|  |  | Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościniec | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2022 | 185 000 | 184 885,00 | 99,9 |
|  |  | Budowa ul. Krokusów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2022 | 378 765 | 212 381,00 | 56,1 |
|  |  | Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2023 | 262 803 | 262 802,18 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2007 | 2023 | 1 142 241 | 1 137 630,99 | 99,6 |
|  |  | Budowa ul. 37 KUD - etap I | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2023 | 28 483 | 15 011,80 | 52,7 |
|  |  | Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2023 | 885 288 | 780 014,70 | 88,1 |
|  |  | Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2023 | 81 675 | 81 675,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2019 | 2023 | 15 388 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2023 | 11 870 | 11 869,50 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 100 000 | 80 000,00 | 80,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2024 | 47 221 | 46 248,09 | 97,9 |
|  |  | Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego) | Dzielnica Włochy Urząd | 2002 | 2022 | 1 792 340 | 1 792 335,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) | Dzielnica Włochy Urząd | 2008 | 2022 | 112 324 | 112 318,40 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) | Dzielnica Włochy Urząd | 2015 | 2024 | 2 355 353 | 2 355 352,85 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 261 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 1 425 612 | 1 422 864,00 | 99,8 |
|  |  | Budowa ul. Flisa | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 165 233 | 165 227,60 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 314 204 | 314 204,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Lędzkiej | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 870 469 | 870 174,06 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2023 | 1 300 000 | 1 016 297,56 | 78,2 |
|  |  | Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2023 | 4 856 950 | 4 387 357,60 | 90,3 |
|  |  | Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 331 897 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60020** | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** |  |  |  | **196 421** | **196 420,80** | **100,0** |
|  |  | Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2023 | 196 421 | 196 420,80 | 100,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **3 974 443** | **2 642 467,20** | **66,5** |
|  |  | Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 30 055 | 30 055,00 | 100,0 |
|  |  | Zaparkuj swój rower | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 44 692 | 44 691,06 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 552 270 | 552 270,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 250 000 | 209 123,34 | 83,6 |
|  |  | Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 35 000 | 32 941,21 | 94,1 |
|  |  | Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 111 000 | 111 000,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 1 000 000 | 214 167,60 | 21,4 |
|  |  | Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2022 | 561 450 | 59 532,00 | 10,6 |
|  |  | Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 159 976 | 159 976,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Świerszcza | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 1 230 000 | 1 228 710,99 | 99,9 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **71 909 494** | **62 391 501,06** | **86,8** |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** |  |  |  | **223 243** | **220 591,93** | **98,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2022 | 33 500 | 33 500,00 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami | Dzielnica Wawer Jednostki | 2022 | 2022 | 119 500 | 117 974,80 | 98,7 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2022 | 16 000 | 16 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2022 | 2023 | 54 243 | 53 117,13 | 97,9 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **9 961 634** | **9 422 558,80** | **94,6** |
|  |  | Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 2 284 130 | 2 113 557,80 | 92,5 |
|  |  | Adaptacja budynku przy ul. Kasprowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną | Dzielnica Bielany Jednostki | 2022 | 2023 | 73 067 | 73 066,21 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami | Dzielnica Bielany Jednostki | 2022 | 2022 | 1 000 000 | 998 379,40 | 99,8 |
|  |  | Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z wiatą śmietnikową przy ul. Odolańskiej 5 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 64 423 | 56 025,13 | 87,0 |
|  |  | Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 17 000 | 16 201,19 | 95,3 |
|  |  | Wykonanie chodnika w miejsce istniejących przedeptów przy al. Niepodległości 103 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 41 000 | 40 231,32 | 98,1 |
|  |  | Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków znajdujących się przy ul. A. Malczewskiego 42A, 42B, 44A, 48/50, ul. Wielickiej 29 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 135 000 | 129 150,00 | 95,7 |
|  |  | Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2023 | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic Argentyńskiej i Rapperswilskiej | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 90 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 12 177 | 9 900,00 | 81,3 |
|  |  | Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 1 900 000 | 1 872 864,16 | 98,6 |
|  |  | Nabycie naniesień przy ul. Lewinowskiej 41B | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 2 621 605 | 2 621 604,78 | 100,0 |
|  |  | Zakupy klimatyzatorów dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami | Dzielnica Wawer Jednostki | 2022 | 2022 | 20 000 | 19 680,00 | 98,4 |
|  |  | Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2022 | 534 880 | 449 475,37 | 84,0 |
|  |  | Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Płockiej i ul. Tyszkiewicza | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2022 | 108 203 | 89 938,50 | 83,1 |
|  |  | Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84 | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2022 | 523 680 | 425 667,00 | 81,3 |
|  |  | Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Miłej 25 | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2022 | 211 469 | 181 817,94 | 86,0 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **57 669 110** | **49 637 479,47** | **86,1** |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2023 | 32 952 | 32 951,70 | 100,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2022 | 1 254 684 | 1 254 684,00 | 100,0 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2016 | 2024 | 300 000 | 250 816,90 | 83,6 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2023 | 3 400 | 3 400,00 | 100,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 109 952 | 109 951,92 | 100,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 62 900 | 62 900,00 | 100,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2023 | 9 213 | 9 212,70 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami | Dzielnica Bielany Jednostki | 2022 | 2023 | 55 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doposażenie lokali mieszkalnych w instalację c.c.w. przy ul. Tynieckiej 40 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 53 800 | 44 696,96 | 83,1 |
|  |  | Doposażenie budynku przy ul. Siewierskiej 12 w instalację c.c.w. | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2022 | 51 470 | 51 462,13 | 100,0 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2017 | 2022 | 237 597 | 237 572,09 | 100,0 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2017 | 2024 | 2 244 549 | 1 918 604,81 | 85,5 |
|  |  | Modernizacja budynków komunalnych | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2017 | 2024 | 2 814 208 | 2 420 105,23 | 86,0 |
|  |  | Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2025 | 200 527 | 121 253,28 | 60,5 |
|  |  | Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2024 | 565 479 | 532 206,14 | 94,1 |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2021 | 2023 | 30 891 | 29 851,30 | 96,6 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 52 337 | 51 051,45 | 97,5 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 32 261 | 26 759,97 | 82,9 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 47 302 | 37 078,50 | 78,4 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 83 305 | 82 636,19 | 99,2 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2023 | 2 277 852 | 2 275 081,44 | 99,9 |
|  |  | Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2025 | 365 491 | 120 396,80 | 32,9 |
|  |  | Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2024 | 250 000 | 121 780,39 | 48,7 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2024 | 5 105 167 | 4 440 586,64 | 87,0 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2023 | 1 739 207 | 1 739 180,68 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 4 785 000 | 3 713 133,45 | 77,6 |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2024 | 550 000 | 550 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018 | 2024 | 809 121 | 9 603,49 | 1,2 |
|  |  | Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2020 | 2023 | 543 427 | 543 406,46 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2023 | 11 368 575 | 10 796 547,17 | 95,0 |
|  |  | Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 54 735 | 44 500,00 | 81,3 |
|  |  | Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 253 485 | 223 618,72 | 88,2 |
|  |  | Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej | Dzielnica Targówek Urząd | 2007 | 2023 | 145 980 | 7 380,00 | 5,1 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2015 | 2022 | 178 506 | 136 093,03 | 76,2 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2022 | 638 373 | 638 373,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2022 | 649 665 | 649 665,00 | 100,0 |
|  |  | Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2024 | 1 456 579 | 1 428 698,07 | 98,1 |
|  |  | Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 100 000 | 60 385,66 | 60,4 |
|  |  | Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2023 | 8 380 | 8 379,99 | 100,0 |
|  |  | Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich | Dzielnica Ursus Urząd | 2016 | 2025 | 449 830 | 47 970,00 | 10,7 |
|  |  | Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15 | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2022 | 209 058 | 204 872,86 | 98,0 |
|  |  | Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych | Dzielnica Wawer Jednostki | 2018 | 2023 | 7 404 295 | 6 077 958,36 | 82,1 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Wilgi 51,Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52 | Dzielnica Wawer Jednostki | 2019 | 2022 | 228 815 | 224 577,42 | 98,1 |
|  |  | Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2022 | 56 910 | 56 910,00 | 100,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 78 840 | 78 840,00 | 100,0 |
|  |  | Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 2 252 926 | 2 041 972,19 | 90,6 |
|  |  | Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 534 504 | 534 503,61 | 100,0 |
|  |  | Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2023 | 180 000 | 179 999,93 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2023 | 31 500 | 31 500,00 | 100,0 |
|  |  | Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabały 23 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2023 | 43 050 | 38 745,00 | 90,0 |
|  |  | Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Krańcowa 53, ul. Naukowa 4 ,6 , ul. B. Chrobrego 7, ul. Dymna 25, ul. Czereśniowa 118 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2022 | 593 000 | 592 314,68 | 99,9 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47 | Dzielnica Wola Jednostki | 2017 | 2023 | 33 158 | 32 779,50 | 98,9 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A | Dzielnica Wola Jednostki | 2017 | 2023 | 33 158 | 32 779,50 | 98,9 |
|  |  | Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64 | Dzielnica Wola Jednostki | 2018 | 2023 | 1 691 290 | 1 691 278,80 | 100,0 |
|  |  | Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60 | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2023 | 34 440 | 34 400,00 | 99,9 |
|  |  | Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2023 | 3 409 716 | 2 782 072,36 | 81,6 |
|  |  | Kompleksowe wykonanie zielonego dachu na budynku przy ul. Piaskowej 11 | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2022 | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2020 | 2023 | 113 250 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **4 055 507** | **3 110 870,86** | **76,7** |
|  |  | Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2019 | 2023 | 2 495 000 | 1 806 853,01 | 72,4 |
|  |  | Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 423 617 | 344 404,07 | 81,3 |
|  |  | Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek" | Dzielnica Ursus Urząd | 2017 | 2022 | 1 027 928 | 929 601,78 | 90,4 |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 108 962 | 30 012,00 | 27,5 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** |  |  |  | **540 000** | **3 690,00** | **0,7** |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **540 000** | **3 690,00** | **0,7** |
|  |  | Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2023 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 440 000 | 3 690,00 | 0,8 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **6 699 995** | **5 710 990,91** | **85,2** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **6 547 276** | **5 567 575,85** | **85,0** |
|  |  | Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2023 | 362 442 | 362 442,00 | 100,0 |
|  |  | Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2023 | 99 821 | 99 820,99 | 100,0 |
|  |  | Instalacja kompensatora mocy biernej w Urzędzie Dzielnicy | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2022 | 34 440 | 34 440,00 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 48 229 | 48 228,13 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 465 000 | 407 641,23 | 87,7 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 307 000 | 5 865,00 | 1,9 |
|  |  | Zakupy na potrzeby Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2022 | 190 000 | 190 000,00 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 100 000 | 99 352,02 | 99,4 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 228 288 | 228 288,00 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 80 000 | 78 199,99 | 97,7 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 79 633 | 75 251,37 | 94,5 |
|  |  | Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2022 | 61 500 | 58 243,30 | 94,7 |
|  |  | Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2023 | 74 661 | 73 052,44 | 97,8 |
|  |  | Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 159 814 | 159 813,90 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2022 | 46 000 | 45 500,00 | 98,9 |
|  |  | Modernizacja dachu budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2023 | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2022 | 550 000 | 518 579,60 | 94,3 |
|  |  | Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 178 350 | 178 350,00 | 100,0 |
|  |  | Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 300 000 | 197 372,25 | 65,8 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursus Urząd | 2022 | 2022 | 18 500 | 17 669,53 | 95,5 |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2022 | 8 672 | 5 413,60 | 62,4 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 223 886 | 19 680,00 | 8,8 |
|  |  | Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2022 | 135 000 | 129 271,87 | 95,8 |
|  |  | Modernizacja sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2022 | 400 000 | 276 357,10 | 69,1 |
|  |  | Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 577 860 | 577 819,50 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2022 | 95 000 | 94 701,39 | 99,7 |
|  |  | Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2022 | 631 600 | 631 590,73 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wesoła Urząd | 2021 | 2022 | 232 668 | 224 115,18 | 96,3 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 29 231 | 27 968,32 | 95,7 |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2023 | 465 936 | 439 161,00 | 94,3 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2022 | 35 700 | 35 639,25 | 99,8 |
|  |  | Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Wola Urząd | 2020 | 2022 | 89 845 | 89 548,16 | 99,7 |
|  |  | Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2023 | 83 200 | 83 200,00 | 100,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **76 059** | **68 956,14** | **90,7** |
|  |  | Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne" | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2022 | 24 059 | 24 058,80 | 100,0 |
|  |  | Świątecznie Rozświetlona Wesoła | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2022 | 52 000 | 44 897,34 | 86,3 |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **76 660** | **74 458,92** | **97,1** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2022 | 26 660 | 26 645,13 | 99,9 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2022 | 50 000 | 47 813,79 | 95,6 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **214 694 117** | **187 019 233,89** | **87,1** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **127 122 649** | **105 197 046,85** | **82,8** |
|  |  | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów | Dzielnica Bemowo Urząd | 2016 | 2025 | 259 723 | 259 722,61 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2022 | 8 678 203 | 8 678 202,03 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2019 | 2023 | 17 334 950 | 16 648 183,37 | 96,0 |
|  |  | Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2022 | 238 879 | 238 878,44 | 100,0 |
|  |  | Wygłuszenie sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Szadkowskiego 3 | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2022 | 2022 | 300 000 | 240 888,00 | 80,3 |
|  |  | Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy ul. S. Szobera 1/3 | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2022 | 2022 | 35 234 | 35 233,35 | 100,0 |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego | Dzielnica Białołęka Urząd | 2015 | 2023 | 63 960 | 63 960,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 6 065 604 | 3 069 090,14 | 50,6 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 12 500 | 12 225,00 | 97,8 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 23 636 955 | 16 855 380,36 | 71,3 |
|  |  | Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 683 300 | 16 177,87 | 2,4 |
|  |  | Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 1 233 354 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2023 | 3 500 000 | 3 500 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 3 260 182 | 3 258 867,02 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 588 680 | 588 680,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107 | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 29 520 | 29 520,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21 | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2022 | 1 169 637 | 1 163 637,00 | 99,5 |
|  |  | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 921 095 | 912 935,00 | 99,1 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 99 267 | 99 266,54 | 100,0 |
|  |  | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 1 305 680 | 1 305 679,44 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 33 140 | 33 140,00 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 35 424 | 35 424,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2022 | 1 713 688 | 1 713 687,91 | 100,0 |
|  |  | Zielona Strefa Sportu na Mokotowie | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2022 | 590 246 | 590 245,36 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 761 312 | 761 311,85 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie monitoringu w szkołach podstawowych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 170 381 | 170 250,10 | 99,9 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2022 | 74 131 | 73 833,94 | 99,6 |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17 | Dzielnica Ochota Urząd | 2018 | 2023 | 2 341 663 | 1 833 615,73 | 78,3 |
|  |  | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2023 | 20 000 | 19 926,00 | 99,6 |
|  |  | Zakup i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 97przy ul. Spiskiej 1 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2022 | 60 000 | 59 778,00 | 99,6 |
|  |  | Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2023 | 6 150 | 6 150,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja wejść i wyjść ewakuacyjnych do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/53 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2022 | 92 000 | 91 991,70 | 100,0 |
|  |  | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2016 | 2022 | 462 747 | 443 394,70 | 95,8 |
|  |  | Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2018 | 2022 | 3 752 267 | 3 752 266,69 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2019 | 2022 | 816 886 | 813 030,00 | 99,5 |
|  |  | Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż. | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 1 094 040 | 1 094 040,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej13 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2024 | 500 000 | 87 641,10 | 17,5 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2024 | 29 520 | 29 520,00 | 100,0 |
|  |  | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 80 000 | 79 083,62 | 98,9 |
|  |  | Wykonanie monitoringu wewnętrznego w szkołach podstawowych | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2022 | 2022 | 224 924 | 222 253,53 | 98,8 |
|  |  | Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2023 | 18 000 | 18 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 120, ul. Międzyborska 64/70 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 251 207,84 | 83,7 |
|  |  | Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2024 | 187 700 | 27 980,00 | 14,9 |
|  |  | Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 2 460 | 2 460,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2022 | 24 000 | 23 834,94 | 99,3 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Rembertów Jednostki | 2022 | 2022 | 70 000 | 69 395,67 | 99,1 |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2017 | 2024 | 754 686 | 608 546,31 | 80,6 |
|  |  | Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 151 229 | 151 228,50 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja dachów w szkołach podstawowych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2023 | 48 585 | 48 585,00 | 100,0 |
|  |  | Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2023 | 94 956 | 94 956,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2022 | 826 940 | 826 940,00 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
|  |  | Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2024 | 52 890 | 52 890,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2022 | 958 000 | 958 000,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przySzkole Podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12B | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 286 904,00 | 95,6 |
|  |  | Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe | Dzielnica Targówek Urząd | 2013 | 2022 | 71 521 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2022 | 1 000 000 | 999 519,62 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 917 000 | 463 535,85 | 50,5 |
|  |  | Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 148 611 | 148 610,55 | 100,0 |
|  |  | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela | Dzielnica Ursus Urząd | 2017 | 2024 | 3 680 215 | 3 581 638,75 | 97,3 |
|  |  | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2022 | 382 038 | 382 038,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych | Dzielnica Ursus Urząd | 2022 | 2023 | 40 000 | 34 304,70 | 85,8 |
|  |  | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych | Dzielnica Ursus Urząd | 2022 | 2023 | 89 860 | 60 270,00 | 67,1 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 171 700 | 158 838,49 | 92,5 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017 | 2022 | 1 138 589 | 915 865,57 | 80,4 |
|  |  | Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2023 | 1 966 604 | 1 867 936,29 | 95,0 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 2 354 560 | 2 352 785,45 | 99,9 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2018 | 2022 | 1 881 566 | 1 880 321,10 | 99,9 |
|  |  | Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 4 597 414 | 4 552 898,29 | 99,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 2 319 000 | 1 539 805,32 | 66,4 |
|  |  | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 3 500 000 | 317 217,00 | 9,1 |
|  |  | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 20 000 | 10 300,00 | 51,5 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 1 200 000 | 138 971,00 | 11,6 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 294 000,00 | 98,0 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 293 990,00 | 98,0 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 293 990,00 | 98,0 |
|  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 294 000,00 | 98,0 |
|  |  | Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie systemu sygnalizacji alarmowej w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 13 000 | 12 915,00 | 99,3 |
|  |  | Wykonanie ogrodzenia terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2023 | 227 429 | 227 429,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172 - prace przygotowawcze | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2023 | 34 600 | 34 600,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171 - prace przygotowawcze | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2022 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2022 | 2022 | 104 000 | 103 618,01 | 99,6 |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016 | 2023 | 352 654 | 52 248,93 | 14,8 |
|  |  | Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2023 | 250 000 | 245 250,00 | 98,1 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2022 | 157 440 | 155 964,00 | 99,1 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2024 | 200 000 | 36 066,80 | 18,0 |
|  |  | Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 19 680 | 19 680,00 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2022 | 43 000 | 43 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2023 | 6 451 884 | 6 409 713,80 | 99,3 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37 | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2022 | 141 002 | 140 736,34 | 99,8 |
|  |  | Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i fili Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2024 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37 | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 677 638 | 676 366,49 | 99,8 |
|  |  | Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2022 | 1 040 000 | 1 026 668,05 | 98,7 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1 | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2023 | 54 782 | 15 230,83 | 27,8 |
|  |  | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2015 | 2022 | 400 853 | 397 364,85 | 99,1 |
|  |  | Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2018 | 2022 | 1 084 644 | 1 084 643,25 | 100,0 |
|  |  | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2023 | 24 600 | 24 600,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2023 | 10 900 | 10 900,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym: |  |  |  | 26 177 | 26 176,86 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2023 | 26 177 | 26 176,86 | 100,0 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** |  |  |  | **1 603 710** | **1 603 709,71** | **100,0** |
|  |  | Przebudowa budynku filii Szkoły Podstawowej nr 321 przy ul.Szadkowskiego 3 na oddziały przedszkolne | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2022 | 1 603 710 | 1 603 709,71 | 100,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **45 021 698** | **41 099 671,57** | **91,3** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2022 | 2022 | 33 000 | 33 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2018 | 2024 | 1 073 667 | 1 073 667,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2023 | 8 842 446 | 8 842 445,13 | 100,0 |
|  |  | Instalacja klimatyzatorów w Przedszkolu nr 417 przy ul. Muszlowej 17 | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2022 | 2022 | 22 000 | 21 999,78 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie bezprzewodowej sieci dostępowej do internetu w Przedszkolu nr 216 przy ul. M.E. Andriollego 1 | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2022 | 2022 | 14 126 | 14 126,00 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2022 | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 |
|  |  | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 988 449 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 98 400 | 98 400,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2022 | 2 876 376 | 2 866 630,40 | 99,7 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17 | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2023 | 3 500 000 | 3 500 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 428 470 | 428 413,56 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2023 | 3 729 000 | 1 559 000,00 | 41,8 |
|  |  | Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tołstoja 2 | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 261 177 | 260 710,57 | 99,8 |
|  |  | Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 130 628 | 130 627,35 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2023 | 4 649 512 | 4 416 526,65 | 95,0 |
|  |  | Wykonanie monitoringu w przedszkolach | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 68 458 | 68 312,39 | 99,8 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2022 | 109 066 | 109 065,89 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2022 | 311 476 | 311 476,00 | 100,0 |
|  |  | Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż. | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 810 085 | 810 084,21 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 49 000 | 49 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 273 000 | 273 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 311 458 | 311 457,16 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek" | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 354 000 | 353 993,79 | 100,0 |
|  |  | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 407 przy ul. Pawlikowskiego 2 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 88 129 | 79 341,92 | 90,0 |
|  |  | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 218, ul. Rechniewskiego 5b | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 150 000 | 114 406,72 | 76,3 |
|  |  | Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2023 | 83 330 | 83 330,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2022 | 1 074 813 | 1 066 970,53 | 99,3 |
|  |  | Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 5 346 | 5 345,89 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Rembertów Jednostki | 2022 | 2022 | 45 000 | 44 864,25 | 99,7 |
|  |  | Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2023 | 535 000 | 533 255,00 | 99,7 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 1 050 351 | 1 050 351,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja nawierzchni placu zabaw Przedszkola nr 423 przy ul. Kadrowej 9 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2022 | 115 000 | 114 964,00 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 342 922 | 342 921,99 | 100,0 |
|  |  | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2022 | 1 304 202 | 1 304 201,68 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 16 000 | 15 998,61 | 100,0 |
|  |  | Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2024 | 4 937 734 | 4 937 733,68 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości przy ul. Cmentarnej 13 na cele oświatowe | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Przedszkola nr 128 przy ul. Sternhela 40 | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 180 000 | 138 498,00 | 76,9 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 155 100 | 146 642,26 | 94,5 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 1 225 619 | 1 225 619,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego 2 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 22 000 | 21 950,00 | 99,8 |
|  |  | Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 395 przy ul. Na Uboczu 9 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 29 000 | 27 270,33 | 94,0 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 55 ul. Cybisa 1 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 16 400 | 16 400,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw Przedszkola nr 338 przy ul. Włókienniczej 41 | Dzielnica Wawer Jednostki | 2022 | 2022 | 37 300 | 37 269,00 | 99,9 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 260 | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2022 | 120 000 | 107 797,20 | 89,8 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2022 | 2022 | 56 000 | 56 000,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2023 | 2 779 539 | 2 778 132,45 | 99,9 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2022 | 150 000 | 149 364,01 | 99,6 |
|  |  | Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku | Dzielnica Wola Urząd | 2017 | 2023 | 339 720 | 339 712,32 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2022 | 439 999 | 439 995,85 | 100,0 |
|  |  | Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2024 | 4 790 | 4 790,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2019 | 2023 | 254 610 | 254 610,00 | 100,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** |  |  |  | **2 118 726** | **2 110 853,21** | **99,6** |
|  |  | Wykonanie monitoringu w przedszkolach specjalnych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 10 243 | 10 242,21 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 2 108 483 | 2 100 611,00 | 99,6 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **14 919 164** | **13 781 346,46** | **92,4** |
|  |  | Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 1 244 527 | 1 244 526,82 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81 | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2023 | 15 798 | 15 797,55 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2023 | 6 386 185 | 6 187 171,65 | 96,9 |
|  |  | Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2022 | 965 348 | 965 346,48 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56 | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 600 000 | 598 974,96 | 99,8 |
|  |  | Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2022 | 2022 | 24 231 | 24 231,00 | 100,0 |
|  |  | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 230 000 | 218 358,43 | 94,9 |
|  |  | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 530 000 | 436 716,86 | 82,4 |
|  |  | Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 52 000 | 52 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2022 | 79 341 | 79 341,00 | 100,0 |
|  |  | Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2022 | 30 898 | 30 897,60 | 100,0 |
|  |  | Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2022 | 850 000 | 38 000,00 | 4,5 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Technikum Kinematograficzno - Komputerowego przy ul. Polnej 7 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2022 | 179 580 | 179 580,00 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71 | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2023 | 231 252 | 231 244,14 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A | Dzielnica Wola Urząd | 2019 | 2023 | 3 000 004 | 2 979 159,97 | 99,3 |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** |  |  |  | **485 581** | **485 580,32** | **100,0** |
|  |  | Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 91 489 | 91 488,32 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2022 | 394 092 | 394 092,00 | 100,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **22 951 641** | **22 353 499,42** | **97,4** |
|  |  | Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5 | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2022 | 1 408 596 | 1 408 596,00 | 100,0 |
|  |  | Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3 | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 589 000 | 589 000,00 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2022 | 78 699 | 78 590,54 | 99,9 |
|  |  | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 988 930 | 988 930,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 52 877 | 52 876,47 | 100,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 458 692 | 458 691,60 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie monitoringu w liceach ogólnokształcących | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 25 200 | 25 153,50 | 99,8 |
|  |  | Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46 | Dzielnica Ochota Urząd | 2013 | 2022 | 42 951 | 42 951,00 | 100,0 |
|  |  | Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46 | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2023 | 188 190 | 188 190,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja sieci informatycznej i internetowej w VII LO przy ul. Wawelskiej 46 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2022 | 119 840 | 119 839,99 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie monitoringu wewnętrznego w liceach ogólnokształcących | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2022 | 2022 | 71 071 | 71 070,02 | 100,0 |
|  |  | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 19, ul. Zbaraska 1 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 251 207,84 | 83,7 |
|  |  | Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9 | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2023 | 14 760 | 14 760,00 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 59 000 | 54 400,00 | 92,2 |
|  |  | Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w XV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2022 | 1 500 000 | 1 494 000,00 | 99,6 |
|  |  | Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego | Dzielnica Wesoła Urząd | 2019 | 2023 | 14 575 953 | 14 038 192,44 | 96,3 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2022 | 2022 | 13 407 | 13 407,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 1 020 000 | 1 019 317,80 | 99,9 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53 | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2023 | 1 426 025 | 1 425 875,22 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2 | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2023 | 18 450 | 18 450,00 | 100,0 |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** |  |  |  | **191 587** | **191 468,22** | **99,9** |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. B. Joselewicza 4 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 133 350 | 133 236,53 | 99,9 |
|  |  | Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2022 | 2022 | 36 137 | 36 136,99 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2022 | 2022 | 22 100 | 22 094,70 | 100,0 |
|  | **80142** | **Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** |  |  |  | **83 271** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń | Dzielnica Wola Jednostki | 2021 | 2023 | 83 271 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** |  |  |  | **183 448** | **183 417,33** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2022 | 2022 | 39 996 | 39 996,00 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 143 452 | 143 421,33 | 100,0 |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **12 642** | **12 640,80** | **100,0** |
|  |  | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Akademia kwalifikacji | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2023 | 12 642 | 12 640,80 | 100,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **34 117 584** | **24 966 602,38** | **73,2** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **13 937 726** | **11 110 146,65** | **79,7** |
|  |  | Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2023 | 10 294 270 | 10 271 722,75 | 99,8 |
|  |  | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2024 | 3 643 456 | 838 423,90 | 23,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **18 248 808** | **12 529 086,42** | **68,7** |
|  |  | Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 | Dzielnica Bemowo Jednostki | 2019 | 2022 | 938 549 | 936 682,96 | 99,8 |
|  |  | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 14 882 427 | 9 165 464,97 | 61,6 |
|  |  | Wyposażenie budynku przy ul. Broniewskiego 56 na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Seniora | Dzielnica Bielany Jednostki | 2022 | 2022 | 674 700 | 673 806,49 | 99,9 |
|  |  | Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 1 459 162 | 1 459 162,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie ogrodzenia posesji Domu Dziennego Pobytu przy ul. Radzymińskiej 154 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 93 970 | 93 970,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzymińskiej 154 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2023 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **616 050** | **604 119,31** | **98,1** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Bielany Jednostki | 2022 | 2022 | 78 500 | 78 302,08 | 99,7 |
|  |  | Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 134 000 | 133 981,50 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2022 | 40 000 | 39 936,06 | 99,8 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2022 | 13 000 | 12 212,67 | 93,9 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: |  |  |  | 350 550 | 339 687,00 | 96,9 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 1 | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2022 | 166 050 | 166 050,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2024 | 184 500 | 173 637,00 | 94,1 |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 315 000** | **723 250,00** | **55,0** |
|  |  | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze | Dzielnica Wawer Urząd | 2020 | 2023 | 1 315 000 | 723 250,00 | 55,0 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  |  |  | **107 000** | **94 970,00** | **88,8** |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **107 000** | **94 970,00** | **88,8** |
|  |  | Dostosowanie pomieszczeń Klubu Bemowskiego Seniora do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2022 | 60 000 | 47 970,00 | 80,0 |
|  |  | Wykonanie jadłodzielni w ramach budżetu obywatelskiego - Jadłodzielnia na Targówku | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 47 000 | 47 000,00 | 100,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **1 747 229** | **1 743 408,46** | **99,8** |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  |  |  | **1 159 010** | **1 158 840,25** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych | Dzielnica Bielany Jednostki | 2022 | 2022 | 18 000 | 17 949,99 | 99,7 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2022 | 100 000 | 99 937,50 | 99,9 |
|  |  | Zakup i montaż paneli akustycznych do pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 przy ul. Lokajskiego 3 | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2022 | 2022 | 50 000 | 49 952,26 | 99,9 |
|  |  | Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 991 010 | 991 000,50 | 100,0 |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** |  |  |  | **588 219** | **584 568,21** | **99,4** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego | Dzielnica Bielany Jednostki | 2022 | 2022 | 30 000 | 29 999,70 | 100,0 |
|  |  | Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 500 000 | 499 999,77 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie monitoringu dla ognisk pracy pozaszkolnej | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 35 219 | 31 568,74 | 89,6 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2022 | 23 000 | 23 000,00 | 100,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **22 631 727** | **13 580 691,10** | **60,0** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **22 631 727** | **13 580 691,10** | **60,0** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 27 675 | 27 675,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2022 | 708 602 | 696 984,43 | 98,4 |
|  |  | Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 1 330 550 | 1 330 450,70 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Klaudyny | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2023 | 251 540 | 249 506,64 | 99,2 |
|  |  | Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2023 | 8 878 114 | 7 181 356,55 | 80,9 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2024 | 7 250 595 | 986 830,42 | 13,6 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy | Dzielnica Ursus Urząd | 2019 | 2022 | 1 390 802 | 1 175 618,60 | 84,5 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2023 | 14 470 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017 | 2022 | 2 845 | 2 767,50 | 97,3 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5 | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2022 | 741 984 | 735 590,69 | 99,1 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3 | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2023 | 329 282 | 320 587,13 | 97,4 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4 | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2023 | 1 605 268 | 773 323,44 | 48,2 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **55 410 857** | **34 097 611,83** | **61,5** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **1 058 470** | **575 943,99** | **54,4** |
|  |  | Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015 | 2023 | 392 398 | 72 447,00 | 18,5 |
|  |  | Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2023 | 219 815 | 78 597,00 | 35,8 |
|  |  | Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2011 | 2022 | 436 257 | 424 899,99 | 97,4 |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **11 481 569** | **2 041 551,28** | **17,8** |
|  |  | Budowa Parku Zachodniego | Dzielnica Ochota Urząd | 2016 | 2022 | 173 430 | 173 430,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2023 | 1 778 200 | 108 351,56 | 6,1 |
|  |  | Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim | Dzielnica Ochota Urząd | 2021 | 2023 | 1 560 792 | 156 578,51 | 10,0 |
|  |  | Zielona Oś Ursynowa - nowy park | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2022 | 271 654 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa "Parku Polskich Wynalazców" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 4 626 919 | 313 877,68 | 6,8 |
|  |  | Budowa Parku R. Kozłowskiego | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 1 800 000 | 919 443,17 | 51,1 |
|  |  | Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 890 000 | 62 576,89 | 7,0 |
|  |  | Więcej zieleni w Ursusie | Dzielnica Ursus Urząd | 2021 | 2022 | 310 574 | 307 293,47 | 98,9 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **7 289 907** | **6 220 563,05** | **85,3** |
|  |  | "Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2022 | 113 100 | 100 000,00 | 88,4 |
|  |  | Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2023 | 166 530 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 274 871 | 274 870,94 | 100,0 |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 326 086 | 317 993,85 | 97,5 |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2022 | 704 000 | 703 728,20 | 100,0 |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 177 124 | 177 124,00 | 100,0 |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2023 | 29 397 | 29 397,00 | 100,0 |
|  |  | Jaśniej i bezpieczniej na Pradze | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2022 | 50 000 | 49 815,00 | 99,6 |
|  |  | Doświetlenie przejść na ulicach gminnych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2020 | 2022 | 156 200 | 156 199,45 | 100,0 |
|  |  | Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 509 409 | 509 408,53 | 100,0 |
|  |  | Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów | Dzielnica Rembertów Urząd | 2021 | 2022 | 94 266 | 94 265,50 | 100,0 |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2022 | 144 781 | 144 780,71 | 100,0 |
|  |  | Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 202 000 | 197 651,87 | 97,8 |
|  |  | Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 820 000 | 163 277,09 | 19,9 |
|  |  | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 303 155 | 277 994,60 | 91,7 |
|  |  | Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego | Dzielnica Wesoła Urząd | 2020 | 2022 | 1 450 000 | 1 449 393,72 | 100,0 |
|  |  | Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 175 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 575 025 | 575 025,00 | 100,0 |
|  |  | Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2023 | 140 322 | 140 321,49 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2023 | 82 760 | 82 757,46 | 100,0 |
|  |  | Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Załuskich) | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2022 | 52 919 | 52 918,54 | 100,0 |
|  |  | Oświetlenie Piechotkowa | Dzielnica Bielany Jednostki | 2022 | 2022 | 500 000 | 494 782,76 | 99,0 |
|  |  | Oświetlenie Skweru Sybiraków | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2022 | 82 700 | 68 597,35 | 82,9 |
|  |  | Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 102 335 | 102 334,79 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2023 | 21 603 | 21 602,40 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol" | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2023 | 18 162 | 18 161,40 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2023 | 18 162 | 18 161,40 | 100,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** |  |  |  | **1 562 512** | **699 940,00** | **44,8** |
|  |  | Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2022 | 677 800 | 677 800,00 | 100,0 |
|  |  | Zakup butelkomatu | Dzielnica Ochota Urząd | 2022 | 2022 | 22 140 | 22 140,00 | 100,0 |
|  |  | Ursynowska ekologia - butelkomaty | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 862 572 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **34 018 399** | **24 559 613,51** | **72,2** |
|  |  | Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2022 | 228 000 | 205 000,00 | 89,9 |
|  |  | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 51 000 | 51 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa parku przy ul. Botewa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 5 904 | 5 904,00 | 100,0 |
|  |  | Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białołęki i jej mieszkańców | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 590 000 | 25 409,34 | 4,3 |
|  |  | Park Zaułek | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 550 000 | 19 345,10 | 3,5 |
|  |  | Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej" | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2022 | 60 000 | 59 990,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie zadaszenia sceny w Parku Herberta | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 80 000 | 79 900,00 | 99,9 |
|  |  | Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej | Dzielnica Rembertów Urząd | 2016 | 2022 | 166 698 | 166 697,50 | 100,0 |
|  |  | Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 250 000 | 29 993,55 | 12,0 |
|  |  | Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 780 000 | 29 993,55 | 3,8 |
|  |  | Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 100 000 | 97 923,99 | 97,9 |
|  |  | Realizacja projektu "Wilanów for kids" | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018 | 2022 | 142 700 | 142 700,00 | 100,0 |
|  |  | Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2023 | 1 472 050 | 1 471 421,96 | 100,0 |
|  |  | Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2022 | 65 000 | 51 148,00 | 78,7 |
|  |  | Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2022 | 180 000 | 130 960,46 | 72,8 |
|  |  | Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2022 | 483 500 | 470 948,55 | 97,4 |
|  |  | Strefa sportu w Parku Górczewska | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2022 | 406 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 502 945 | 435 360,41 | 86,6 |
|  |  | Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 200 000 | 24 350,00 | 12,2 |
|  |  | Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 240 000 | 240 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 1 940 000 | 1 939 087,23 | 100,0 |
|  |  | Aleje parkowe i zielone skwery Bielan - nowe chodniki zamiast przedeptów wraz z obsadzeniem ich szpalerami dużych drzew | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2022 | 191 000 | 158 700,00 | 83,1 |
|  |  | Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22 | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 1 861 400 | 1 861 400,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw i budowa boisk przy ul. Opalin | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2022 | 500 000 | 499 999,60 | 100,0 |
|  |  | Skwer Marymonciak | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2022 | 500 000 | 30 750,00 | 6,2 |
|  |  | Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 255 739 | 255 738,25 | 100,0 |
|  |  | Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2022 | 636 600 | 636 593,62 | 100,0 |
|  |  | Siłownie plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczęśliwice + Stara Ochota + Filtry) | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2022 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa fontanny przy ul. Szczęśliwickiej 2 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2022 | 2023 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | Doświetlenie alejki oraz placu zabaw w Parku Zachodnim oraz oświetlenie alejki w Parku Z. Malickiego | Dzielnica Ochota Urząd | 2022 | 2022 | 118 000 | 116 895,18 | 99,1 |
|  |  | Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2022 | 726 545 | 726 545,00 | 100,0 |
|  |  | Skwer rodzinny na Gocławiu | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2020 | 2022 | 609 253 | 609 253,00 | 100,0 |
|  |  | Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2023 | 300 000 | 299 955,00 | 100,0 |
|  |  | Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 1 100 000 | 113 556,50 | 10,3 |
|  |  | Tężnia solna na Pradze Południe | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 400 000 | 24 464,70 | 6,1 |
|  |  | Tężnia solna nad Balatonem | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 4 892,90 | 1,6 |
|  |  | Plac zabaw na Placu Hallera | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 1 198 754 | 1 198 753,35 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 294 424 | 294 424,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 50 748 | 50 747,70 | 100,0 |
|  |  | Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2022 | 250 000 | 249 709,10 | 99,9 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2022 | 581 362 | 581 362,00 | 100,0 |
|  |  | Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2022 | 33 000 | 33 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2022 | 109 959 | 109 959,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2022 | 139 790 | 139 789,50 | 100,0 |
|  |  | "Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa" | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2022 | 719 000 | 692 983,13 | 96,4 |
|  |  | Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 356 000 | 88 738,30 | 24,9 |
|  |  | Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 295 625 | 295 625,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 124 822 | 82 586,46 | 66,2 |
|  |  | Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 820 000 | 791 255,95 | 96,5 |
|  |  | Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 36 620 | 36 617,35 | 100,0 |
|  |  | Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 25 689 | 25 688,55 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 1 114 830 | 1 110 578,60 | 99,6 |
|  |  | Projekt "Zielone Śródmieście" - modernizacja podwórek | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 1 400 000 | 1 343 275,37 | 95,9 |
|  |  | Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha" | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 360 000 | 20 980,00 | 5,8 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019 | 2022 | 21 227 | 21 217,50 | 100,0 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020 | 2023 | 136 697 | 136 696,23 | 100,0 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 503 326 | 384 817,68 | 76,5 |
|  |  | Tężnia solankowa na Natolinie | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 420 000 | 43 050,00 | 10,3 |
|  |  | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 128 040 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 983 731 | 966 645,74 | 98,3 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42 | Dzielnica Ursus Urząd | 2022 | 2022 | 385 184 | 173 623,80 | 45,1 |
|  |  | Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 | Dzielnica Wawer Jednostki | 2016 | 2022 | 741 743 | 532 367,37 | 71,8 |
|  |  | Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy | Dzielnica Wawer Urząd | 2017 | 2022 | 515 018 | 216 284,94 | 42,0 |
|  |  | Skwer kącik rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzylesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2022 | 135 010 | 135 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa parku aktywności rodzinnej | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
|  |  | Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2023 | 67 343 | 67 342,50 | 100,0 |
|  |  | Edukacyjny wodny park zabaw | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2022 | 560 000 | 397 520,00 | 71,0 |
|  |  | Skwer Dwa Brzegi | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2022 | 561 000 | 44 280,00 | 7,9 |
|  |  | Naturalny plac zabaw w Zerzeniu | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2022 | 375 100 | 9 840,00 | 2,6 |
|  |  | Wybieg dla psów - psi tor przeszkód | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2022 | 46 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzylesie | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2022 | 500 000 | 9 840,00 | 2,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcownicza, Filmowa, Frenkla | Dzielnica Wawer Jednostki | 2022 | 2023 | 518 814 | 123 998,80 | 23,9 |
|  |  | Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2022 | 55 000 | 54 684,24 | 99,4 |
|  |  | "Źródełko" w plenerze - umyj ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2022 | 120 000 | 12 177,00 | 10,1 |
|  |  | Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2022 | 33 000 | 33 000,00 | 100,0 |
|  |  | Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022 | 2022 | 100 000 | 99 705,00 | 99,7 |
|  |  | Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie | Dzielnica Wilanów Urząd | 2021 | 2022 | 153 000 | 153 000,00 | 100,0 |
|  |  | Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 150 000 | 149 950,00 | 100,0 |
|  |  | Zielona Dolina | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 280 000 | 12 300,00 | 4,4 |
|  |  | Utworzenie terenu do aktywności plenerowej na Zawadach | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 100 000 | 97 567,58 | 97,6 |
|  |  | Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2023 | 984 | 984,00 | 100,0 |
|  |  | Park dla Okęcia | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 297 901,67 | 99,3 |
|  |  | Wieża dla jerzyków na Rakowie | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2022 | 35 000 | 34 444,00 | 98,4 |
|  |  | Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 134 120 | 134 120,00 | 100,0 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Wola Jednostki | 2019 | 2022 | 440 341 | 440 340,99 | 100,0 |
|  |  | Bujane ławki w parkach | Dzielnica Wola Urząd | 2021 | 2022 | 143 900 | 143 900,00 | 100,0 |
|  |  | Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło! | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2022 | 230 000 | 230 000,00 | 100,0 |
|  |  | Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2023 | 472 064 | 472 063,72 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 159 000 | 159 000,00 | 100,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **18 809 808** | **16 842 119,19** | **89,5** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **15 730 160** | **13 930 294,44** | **88,6** |
|  |  | Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2023 | 104 550 | 104 550,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2023 | 27 060 | 27 060,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2017 | 2023 | 243 037 | 180 317,60 | 74,2 |
|  |  | Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2022 | 1 686 040 | 1 594 920,00 | 94,6 |
|  |  | Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście" | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2023 | 196 380 | 196 379,65 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2025 | 1 369 700 | 28 693,44 | 2,1 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 1 685 837 | 1 685 837,00 | 100,0 |
|  |  | Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 3 693 000 | 3 693 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 313 650 | 313 650,00 | 100,0 |
|  |  | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 2 289 163 | 2 289 163,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6 | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 18 000 | 17 835,00 | 99,1 |
|  |  | Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego | Dzielnica Ursus Urząd | 2020 | 2025 | 359 013 | 117 772,50 | 32,8 |
|  |  | Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia" | Dzielnica Ursus Urząd | 2022 | 2022 | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016 | 2022 | 117 870 | 117 869,49 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2023 | 406 003 | 406 002,38 | 100,0 |
|  |  | Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021 | 2022 | 2 177 083 | 2 161 273,38 | 99,3 |
|  |  | Kino w Wawerskim Centrum Kultury | Dzielnica Wawer Urząd | 2021 | 2022 | 498 660 | 498 660,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017 | 2024 | 151 995 | 130 760,00 | 86,0 |
|  |  | Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2024 | 26 568 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Żoliborskiego Domu Kultury | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2022 | 336 551 | 336 551,00 | 100,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **1 410 559** | **1 331 383,85** | **94,4** |
|  |  | Książkomat na Bemowie | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2022 | 190 000 | 175 398,00 | 92,3 |
|  |  | Budowa Biblioteki na Choszczówce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 72 159 | 70 826,56 | 98,2 |
|  |  | Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 645 000 | 645 000,00 | 100,0 |
|  |  | Książki i wydarzenia w bibliotece | Dzielnica Rembertów Urząd | 2022 | 2022 | 21 000 | 21 000,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa instalacji klimatyzacji w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2022 | 92 770 | 92 496,00 | 99,7 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2022 | 164 000 | 133 903,60 | 81,6 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy) | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 51 330 | 50 991,43 | 99,3 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola | Dzielnica Wola Urząd | 2022 | 2022 | 174 300 | 141 768,26 | 81,3 |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  |  |  | **129 400** | **128 639,00** | **99,4** |
|  |  | Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2025 | 32 400 | 32 400,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2022 | 2024 | 97 000 | 96 239,00 | 99,2 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 539 689** | **1 451 801,90** | **94,3** |
|  |  | Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 295 323 | 295 323,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie i montaż tablic poświęconych wybitnym ludziom związanym z historią Ochoty | Dzielnica Ochota Urząd | 2022 | 2022 | 60 000 | 50 112,00 | 83,5 |
|  |  | Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowskiego | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2021 | 2022 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2014 | 2024 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 41 196 | 41 196,00 | 100,0 |
|  |  | Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy | Dzielnica Wawer Urząd | 2022 | 2022 | 30 000 | 7 023,30 | 23,4 |
|  |  | Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury) | Dzielnica Wola Urząd | 2016 | 2023 | 1 058 170 | 1 058 147,60 | 100,0 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** |  |  |  | **1 009 695** | **866 688,35** | **85,8** |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 009 695** | **866 688,35** | **85,8** |
|  |  | Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 294 099 | 254 784,00 | 86,6 |
|  |  | Rewitalizacja fontann w Parku Hassów | Dzielnica Ursus Urząd | 2022 | 2022 | 440 000 | 434 559,00 | 98,8 |
|  |  | Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2024 | 177 596 | 177 345,35 | 99,9 |
|  |  | Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 98 000 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **15 142 657** | **11 480 962,56** | **75,8** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **13 724 357** | **10 701 961,11** | **78,0** |
|  |  | Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2022 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2020 | 2022 | 329 535 | 329 535,00 | 100,0 |
|  |  | Plac do gry w bule dla każdego | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2022 | 45 219 | 45 183,14 | 99,9 |
|  |  | Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2022 | 97 000 | 96 997,80 | 100,0 |
|  |  | Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2021 | 2022 | 160 000 | 158 605,23 | 99,1 |
|  |  | Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2023 | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 100,0 |
|  |  | Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2022 | 662 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11 | Dzielnica Bemowo Urząd | 2022 | 2023 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 115 375 | 115 375,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2024 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 2 339 415 | 2 333 780,80 | 99,8 |
|  |  | Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 89 060 | 78 082,20 | 87,7 |
|  |  | Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 33 010 | 10 412,59 | 31,5 |
|  |  | Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego | Dzielnica Bielany Jednostki | 2022 | 2023 | 60 000 | 59 694,10 | 99,5 |
|  |  | Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 591 466 | 585 140,84 | 98,9 |
|  |  | Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2023 | 62 200 | 52 769,62 | 84,8 |
|  |  | Boisko na terenie dawnego Dworca Południowego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 240 000 | 239 922,23 | 100,0 |
|  |  | Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18 | Dzielnica Ochota Jednostki | 2021 | 2022 | 240 000 | 239 961,68 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2020 | 2023 | 110 220 | 110 048,40 | 99,8 |
|  |  | Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23 | Dzielnica Praga-Południe Urząd | 2022 | 2023 | 97 653 | 88 308,42 | 90,4 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2022 | 2022 | 18 516 | 18 515,64 | 100,0 |
|  |  | Zakup i montaż urządzeń sportowych do sali ćwiczeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Siennickiej 40B | Dzielnica Praga-Południe Jednostki | 2022 | 2022 | 650 000 | 599 726,78 | 92,3 |
|  |  | Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2022 | 69 725 | 69 724,19 | 100,0 |
|  |  | Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 658 000 | 657 749,67 | 100,0 |
|  |  | Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2024 | 2 008 000 | 48,00 | 0,0 |
|  |  | Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 11 594 | 11 593,94 | 100,0 |
|  |  | Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 250 000 | 249 999,96 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 600 000 | 599 740,40 | 100,0 |
|  |  | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego OSIR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 909 000 | 906 333,00 | 99,7 |
|  |  | Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap III | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 426 768 | 420 732,25 | 98,6 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2023 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | Zakup kontenera socjalnego do obsługi Zespołu Boisk Olkówek (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022 | 2022 | 25 000 | 21 771,00 | 87,1 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Wawer Jednostki | 2022 | 2023 | 8 487 | 8 487,00 | 100,0 |
|  |  | Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020 | 2023 | 2 214 | 2 214,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów) | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022 | 2023 | 200 000 | 199 172,00 | 99,6 |
|  |  | Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2023 | 4 900 | 4 551,82 | 92,9 |
|  |  | Modernizacja natrysków w szatniach basenowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz) | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2022 | 385 000 | 382 784,41 | 99,4 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** |  |  |  | **235 000** | **225 970,45** | **96,2** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2022 | 35 000 | 34 200,00 | 97,7 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Wola Jednostki | 2022 | 2022 | 200 000 | 191 770,45 | 95,9 |
|  | **92695** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 183 300** | **553 031,00** | **46,7** |
|  |  | Tor przeszkód typu Runmageddon | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 90 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 917 000 | 389 116,00 | 42,4 |
|  |  | Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 114, ul. Remiszewska 40 | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 176 300 | 163 915,00 | 93,0 |