# DZIELNICA   REMBERTÓW

### ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2005

TABELA NR VIII /3

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Lp. 35 „Klimatyzacja budynku Urzędu - zakup i montaż systemu centralnej klimatyzacji”

Zwiększenie zaplanowanych w budżecie 2005 r. wydatków na realizację tego zadania o kwotę 204.000 zł tj. z kwoty 200.000 zł do kwoty 404.000 zł w związku z możliwością wykonania większego niż planowano zakresu prac (zakup wszystkich klimatyzatorów). Pozwoli to na skrócenie realizacji zadania.

Jednocześnie zmniejsza się koszt całkowity zadania z kwoty 970.000 zł do kwoty 786.766 zł, co wynika z podpisanych umów.

Uchwała Nr 98/XLII/2005 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 06.12.2005 r.

Dział 926  Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Lp. 74 „Budowa placów zabaw na terenie dzielnicy”

Zmniejszenie zaplanowanych w budżecie 2005 r. wydatków na realizację tego zadania o kwotę 204.000 zł tj. z kwoty 210.000 zł do kwoty 6.000 zł w związku z unieważnieniem procedury przetargowej na realizację zadania.

Uchwała Nr 98/XLII/2005 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 06.12.2005 r.