# UCHWAŁA NR LXXXI/2697/2023
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 25 maja 2023 r.

# w sprawie rozpatrzenia skargi [dane zanonimizowane] na Prezydenta m.st. Warszawy

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę [dane zanonimizowane] na Prezydenta m.st. Warszawy.

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy do przesłania skarżącemu uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Rady m.st. Warszawy

( - )

Sławomir Potapowicz

Załącznik

do uchwały nr LXXXI/2697/2023

Rady m.st. Warszawy

z 25 maja 2023 r.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi [dane zanonimizowane] na Prezydenta m.st. Warszawy

W skardze z dnia 29 września 2022 r. skarżący zarzuca niezrealizowanie przez Zarząd Dróg Miejskich drogi rowerowej w pasie drogowym ul. Głębockiej w ramach zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego 2021 r.: „Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe".

Z informacji uzyskanych przez Radę m.st. Warszawy z pism Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego z dnia 2 listopada i 28 grudnia 2022 r. oraz z 11 kwietnia 2023 r., znak: FE-WMl-l.150.1.2022JTK wynika, że powyższe zadanie zostało ujęte w uchwałach Rady m.st. Warszawy: nr XLII/1280/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok (z kwotą planowanych wydatków 2.346.500 zł) i utrzymane w uchwałach z dnia 16 grudnia 2021 r. nr LVIII/1829/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 oraz nr LVIII/1830/2021 w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok. Następnie, z uwagi na zawarcie przez Zarząd Dróg Miejskich w dniu 23 września 2022 r. umowy z prywatnym inwestorem, dotyczącej budowy bus-pasa w ul. Głębockiej, realizacja ww. zadania jako odrębnej inwestycji została wstrzymana. Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w ramach realizacji bus-pasa (zostanie wybudowany brakujący fragment drogi dla rowerów po zachodniej stronie ul. Głębockiej od wejścia do centrum handlowego do ronda w rejonie trasy S8). Jednoczesna realizacja ścieżki rowerowej i bus-pasa we współpracy z prywatnym inwestorem przyczyni się do optymalizacji procesu inwestycyjnego oraz oszczędności, co jest szczególnie korzystne w obecnej sytuacji finansowej miasta.

Proces wyboru zadań z budżetu obywatelskiego oraz kolejne wpisy informujące o postępach prac na danym zadaniu można śledzić na miejskiej stronie internetowej https://bo.um.warszawa.pl/.

Mając powyższe na uwadze, skargę uznano za bezzasadną.

Stosownie do art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803) Rada m.st. Warszawy informuje, iż: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.”.